RFP

Solicitud de propuesta

Plataforma WAAP Corporativa

Fecha: Agosto del 2026

Tipo de Solicitud:

(  ) Tercerización de Desarrollo

(  ) Adquisición de bienes

(  ) Consultoría

(x) Servicios

Índice

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD	4

1.	DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS	5

1.1	Descripción general de la solución	5

1.2	Objetivo	5

1.3	Alcance de la solución	5

1.4	Arquitectura referencial	7

1.4.1	AS-IS	7

1.4.2	TO-BE	10

1.5	Plataforma y Licenciamiento	12

1.5.1	Detalle de Funcionalidades	12

1.5.2	Automatizaciones	27

1.6	Servicios	28

1.6.1	Servicios de Implementación	28

1.6.2	Servicios de Diseño	29

1.6.3	Servicios de Migración	31

1.7	Soporte, Mantenimiento y Garantía	32

1.8	Perfil técnico del proveedor	34

1.9	Documentación	36

1.10	Entrenamiento	37

1.11	Acuerdos de niveles de servicio (SLA) y Penalidades	38

SLA de Reportería	45

SLA de Informes de servicio	45

Historia de las Revisiones

La siguiente tabla describe la historia de modificación del entregable del proyecto, del más reciente al más antiguo, para propósitos de seguimiento.

| Versión (V.X) | Fecha dd/mm/aaaa | Modificaciones | Modificado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/08/2026 | Creación de RFP | Jean Lau |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |

# DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

- La información brindada por Credicorp en este RFP debe ser catalogada como confidencial y ser usada únicamente en aras de presentar propuestas competitivas acorde al requerimiento indicado.

- Se prohíbe el uso posterior o la divulgación de esta RFP o la información aquí contenida para fines distintos a la preparación de propuestas sin obtener el consentimiento previo por escrito del CREDICORP.

- Todos los proveedores deben mantener de manera confidencial, toda la información obtenida por o de cualquier medio, fuente, modo o lugar, derivada o relacionada directa o indirectamente del presente proceso, así como la información relacionada a los proyectos y actividades que directa o indirectamente que realicen las empresas del CREDICORP.

- El POSTOR deberá limitar el acceso a la Información a sus empleados, funcionarios, ejecutivos, accionistas, socios, directores o representantes que en forma razonable sea necesario que la conozcan, haciéndoles partícipes y obligados solidarios con aquella, respecto de sus obligaciones de confidencialidad aquí especificadas.  Cualquier persona que necesite acceso a la Información, deberá ser advertida de este compromiso de confidencialidad.

- Ninguna información otorgada por los representantes del CREDICORP podrá ser copiada o reproducida en forma alguna a no ser que existiera autorización previa y por escrito concedida por éstos.

- El POSTOR debe comprometerse a firmar el acuerdo de confidencialidad que se encuentra en los anexos y entregarlo junto con la propuesta técnico-comercial-económica.

- DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

## Descripción general de la solución

CREDICORP y las empresas del grupo Credicorp tiene la necesidad de adquirir una plataforma cloud bajo el concepto WAAP (Web application and API protection)

La solución debe contemplar las siguientes capacidades:

- Web Application Firewall.

  - Bot Protection

  - Client Side Protection

  - Account Take Over (ATO)

  - API Protection

  - ADDoS; Capa 7 (obligatorio)

  - Cert. Manager y mTLS

- Proteccion Zona Cliente

  - Content Delivery Network (CDN).

  - ADDOS; Capa 3 y 4 (Opcional).

- Integraciones:

  - Capacidades de Integración con SIEM,  SOAR, DPM, CNAAP, etc

- Gestión, Monitoreo y Reportería

- Capacidades de gobierno centralizado y multi-tenant

- Capacidades de Inteligencia Artificial o modelos inteligentes

Además, se requieren los servicios de diseño, implementación, integración, migración, soporte y mantenimiento de la plataforma adquirida, para las empresas del grupo Credicorp que lo requieran, se debe de proponer un tarifario para los servicios de implementación-integración y migración para aquellas empresas que requieran el servicio.

El proveedor y fabricante adjudicados deberán realizar el despliegue de las nuevas funcionalidades, definir los casos de uso en conjunto con la empresa solicitante para alcanzar el despliegue “To-Be” propuesto como referencia en este documento.

Para ello está solicitando una propuesta que le permita al grupo Credicorp evaluar las soluciones e iniciar un proceso formal de compra.

## Objetivo

Obtener propuestas técnicas y económicas que se adecuen a las necesidades del CREDICORP para la adquisición de la solución WAAP extensible para las empresas del grupo Credicorp.

La solución deberá soportar un modelo corporativo multiempresa que preserve la autonomía operativa de cada empresa del Grupo. Cada empresa deberá poder administrar sus usuarios, roles, aplicaciones, certificados, políticas, excepciones, integraciones, reportes y eventos, dentro de su ámbito autorizado. Asimismo, deberá existir una capa opcional de gobierno corporativo que permita visibilidad consolidada, definición de estándares comunes y despliegue controlado de políticas, sin eliminar la segregación ni la responsabilidad de cada empresa.

## Alcance de la solución

- La solución deberá incluir el licenciamiento y aprovisionamiento del tenant necesario para cubrir cada uno de los ítems solicitados en este documento, asimismo, asegurar la continuidad del servicio, realizar mejoras y/u optimizaciones, haciéndose responsable del diseño, migración, implementación de la solución final. El postor debe considerar todos los recursos para la migración, implementación e integración de las aplicaciones, tecnologías de seguridad de las empresas y recursos cloud que defina cada empresa.

- El fabricante y el proveedor será responsable de la implementación y puesta en producción de la solución a instalarse en las diferentes plataformas Cloud de “CREDICORP” y “Empresas potencialmente elegibles del grupo Credicorp”

| N° | Empresa | País |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mi Banco Peru | Perú |
| 2 | Pacifico Seguros | Perú |
| 3 | Prima AFP | Perú |
| 4 | Pacifico Salud/EPS | Perú |
| 5 | Pacifico-Prestadoras de Salud | Perú |
| 6 | Culqui | Perú |
| 7 | BCP Miami | USA |
| 8 | Monokera | Colombia |
| 9 | YAPE – Perú | Perú |
| 10 | BCB Bolivia | Bolivia |
| 11 | YAPE – Bolivia | Bolivia |
| 12 | Mi Banco - Colombia | Colombia |
| 13 | Tenpo | Chile |
| 14 | Tyba | Perú |
| 15 | IO | Perú |
| 16 | Credicorp Capital Colombia | Colombia |
|  | Credicorp Capital Chile | Chile |
|  | ASB - Panamá | Panamá |
|  | Credicorp Capital Peru | Perú |
|  | Credicorp Capital USA | USA |

*Nota: para el ítem 16, el grupo empresarial se llama “Credicorp Capital” que esta segregado en 5 empresas que se gestionan centralizadamente.

- El postor debe asegurar que el aprovisionamiento del tenant se debe realizar, en un plazo no mayor a 30 días calendarios luego de recibida la orden de compra, teniendo en cuenta que cada empresa del grupo Credicorp que lo requiera también contara por su propio tenant cuando lo solicite.

- El postor deberá indicar de manera expresa en su propuesta y contrato el cumplimiento del 100% de lo solicitado técnicamente para cada ítem del RFP a través de una Declaración Jurada (la misma que deberá ser adjuntada a la propuesta) donde además deberán hacer referencia al numeral 1.5 (Plataforma y Licenciamiento) del documento “RFP-Renovación plataforma WAAP”. De lo contrario, deberá abstenerse de participar.

NOTA: No se aceptarán condiciones en la Declaración Jurada.

El postor deberá indicar de manera expresa en su propuesta y contrato el cumplimiento de los perfiles técnicos, roles y especialistas solicitados a través de una Declaración Jurada.

- El postor deberá emitir la orden de compra hacia el fabricante por los servicios y aprovisionamiento correspondiente, en caso aplique, en un tiempo no mayor de 48 horas, luego de recibida la confirmación de adjudicación por parte del equipo de negociaciones del equipo de Credicorp, fecha en la que se inicia el plazo para la entrega de la solución.

- Los servicios profesionales de diseño, configuración, implementación, migración, optimización y puesta en producción e integración de la solución deberán realizarse de forma local y/o remota y deberán ser ejecutadas por los ingenieros del fabricante en coordinación con el partner con experiencia en implementaciones demostradas en soluciones similares de gran envergadura y con participación del fabricante. Considerando los trabajos necesarios y soporte posterior al cambio en las primeras migraciones.

- El postor deberá demostrar su experiencia con proyectos similares de gran envergadura en Perú.

- El postor deberá demostrar presencia local en el Perú como requisito mínimo y, preferentemente, disponer de oficinas propias en los países donde operan las empresas del Grupo, asegurando así capacidad de soporte, gestión y atención a nivel regional.

- El postor deberá presentar una carta del fabricante que certifique la relación comercial con el integrador y que está facultado para vender e implementar las soluciones que son materia del presente proceso.

- El fabricante deberá presentar el roadmap tecnológico de al menos 3 años de la solución ofertada.

- El postor deberá garantizar la capacidad de poder soportar las tecnologías de las empresas del grupo Credicorp tiene configuradas e integradas en su solución actual. En caso de incumplimiento deberán realizar el cambio por soluciones actualizadas a la fecha sin costo alguno para las empresas del grupo Credicorp.

- En el presente proceso deberán considerar lo necesario para cumplir con todos los entregables solicitados. Esto incluye tanto como licencias de software, configuraciones, migración, integraciones, optimización, mejores prácticas y otros.

- La implementación del proyecto deberá ser ejecutado utilizando metodologías ágiles.

- En caso de adjudicación, el Postor deberá evidenciar la contratación de los mantenimientos con el fabricante según lo estipulado en el RFP a través de una carta del fabricante donde indique los números de contrato por suscripción y/o licencias dirigidas a las empresas del grupo Credicorp. En caso de que se contrate más de un año de mantenimiento el contrato deberá reflejar el tiempo.

- Toda interacción técnica y comercial deberá ser directamente con el postor de servicios, tanto en las presentaciones técnicas de las propuestas como en las negociaciones comerciales. No se aceptará que personal que no sea planilla directa del postor de servicios, realice las presentaciones técnicas de la solución.

- El postor asumirá sin costo para el Credicorp cualquier otra actividad no descrita en líneas anteriores que sean requeridas para poder contar con el buen funcionamiento de la solución adquirida.

- El fabricante debe garantizar y brindar u otorgar el soporte y licenciamiento de software para un crecimiento del 50% durante la duración el contrato

- El Proveedor debe indicar claramente el modelo de licenciamiento o subscripción de la plataforma, este modelo debe permitir a las empresas de Credicorp el crecimiento flexible en los próximos 3 o 5 años sin necesidad de cambio de la plataforma o cambio de nivel de licenciamiento.

- El Proveedor deberá incluir e indicar un listado detallado de todas las licencias o subscripciones asociadas a la plataforma.

- El Proveedor debe entregar una lista con todos los parámetros de capacidad que tengan que licenciarse o subscribirse, desde el día 0 de su puesta en servicio.

- El Proveedor debe incluir las licencias y subscripciones necesarias para cubrir la etapa de integración de la solución con las empresas de Credicorp, mediante licencias y soporte que no es parte de lo ofertado.

- El Proveedor contabilizará como día 0 de la licencia y soporte oficial cuando la solución se encuentre implementada y/o migrada en su totalidad y esté aprobada por la empresa de Credicorp que requiera la tecnología.

- El Proveedor es responsable del suministro de software, licencias y subscripciones necesarias para la implementación y puesta en marcha de la plataforma.

## Arquitectura referencial

A continuación, se indica que las empresas listadas en punto 1.3 (empresas impactadas) tiene una arquitectura y tecnologías muy variable por lo cual se tiene un potencial alineamiento y se debe considerar la volumetría generada por las empresas como propuesta inicial para buscar el alineamiento con una arquitectura de referencia TO-BE.

### AS-IS

Las empresas cuentan con diferentes tecnologías WAF con las siguientes características:

|  |  |  |  | CAPACIDADES WAAP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Empresa | Cantidad APP | WAF AS-IS | Web Application Firewall | Bot Protection (ABP) | Client Side Protection (CSP) | Account Take Over (ATO) | API Protection / API Security | Anti DDoS (Layer 7) | Certificate Manager y mTLS | Content Delivery Network (CDN) |
| 1 | Mi Banco Peru | 11 | Cloudflare | A | NA | A | A | A | A | A | A |
| 2 | Pacifico Seguros | 33 | Frontdoor | A | A | NA | NA | F | A | NA | A |
| 3 | Prima AFP | 21 | Frontdoor | A | A | NA | NA | F | A | NA | A |
| 4 | Pacifico Salud/EPS | 16 | Akamai | A | A | NA | NA | F | A | A | A |
| 5 | Pacifico Prestadoras de Salud | 78 | Akamai | A | A | NA | NA | F | A | NA | A |
| 6 | Culqi | 43 | AWS Firewall | A | A | NA | A | F | A | A | A |
| 7 | BCP Miami | 6 | Frontdoor | A | A | NA | NA | NA | A | NA | A |
| 8 | Monokera | 19 | AWS Firewall | A | F | F | A | A | F | F | F |
| 9 | YAPE – Perú | 11 | Imperva | A | A | A | F | A | A | A | NA |
| 10 | BCB Bolivia | 6 | Radware | A | F | A | F | A | A | A | NA |
| 11 | YAPE Bolivia | 1 | Radware | A | F | A | F | A | A | A | NA |
| 12 | Mi Banco Colombia | 6 | Imperva | A | A | A | A | A | A | NA | A |
| 13 | Tenpo Chile | 47 | Cloudflare | A | NA | NA | NA | A | A | A | A |
| 14 | TYBA | 15 | AWS Firewall | A | NA | NA | NA | A | F | NA | NA |
| 15 | IO | 6 | AWS Firewall | A | A | NA | NA | F | NA | NA | A |
| 16 | Credicorp Capital | 107 | Cloudflare | A | A | NA | NA | A | A | A | A |

Donde:

A: funcionalidad Activa

F: funcionalidad esperada o por explorar a Futuro

NA: No Aplica uso de capacidad.

Se brinda un breve resumen conceptual de la definición de las capacidades esperadas:

| N° | MODULO | DESCRIPCION | CASOS DE USO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web Application Firewall | Módulo de Firewall de aplicaciones, diseñado para protección contra OWASP Top10 | - Contar con políticas contra OWASP TOP 10 - Registrar todos los eventos de seguridad - Envío de registros al SIEM/SOAR vía API. |
| 2 | Bot Protection (ABP) | Módulo de Prevención contra bots, captcha, necesario para detección y mitigación de actividad automatizada generada por bots maliciosos | - Detectar Bots buenos y malos basado en el comportamiento - Aplicar challenge (captcha, javascript, etc) |
| 3 | Anti DDoS (Layer 7) | Capa de mitigación ante ataques de denegación de servicio y volumetría a las aplicaciones web | - Aplicar umbrales de forma manual y automática según la tendencia de conexiones recibidas |
| 4 | Certificate Manager y mTLS | Capa para la gestión de certificados de presentación y MTLS. Administra y limita los algoritmos de cifrado soportados para permitir una conexión. Inspección de SSL. | - Permite importar certificados SSL y MTLS propios en diferentes formatos(.cer, .pfx) - Permite asociar certificados MTLS a varias URL en simultaneo - Permite restringir la conexión SSL/TLS basado en fingerprint - Permite especificar los Cipher Suite soportados para la conexión SSL/TLS |
| 5 | Content Delivery Network (CDN) | Capacidad para brindar aceleración de tráfico y mejorar la experiencia de usuario mediante mecanismos como caché, páginas personalizadas y redirección http-https | - Permite aplicar diferente tipos caching para la aceleración de contenido al usuario final - Permite personalizar páginas de error y waiting rooms |
| 6 | API Protection / API Security | Módulo de protección especializado para APIs (seguridad avanzada de api's), rate limiting | - Protección contra OWASP API TOP 10 |
| 7 | Client Side Protection (CSP) | Módulo para la protección al cliente final, capaz de detectar actividades maliciosas en el navegador del usuario | Protección en el navegador clientes |
| 8 | Account Take Over (ATO) | Capa de seguridad sobre login, brinda protección contra password spray y detección contra filtraciones de usuarios y contraseñas | Protección contra password spraying Detección de filtración de datos de usuarios |

Y también se cuenta con la siguiente volumetría de consumo aproximado:

|  |  |  | VOLUMETRÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Empresa | WAF AS-IS | Throughput (mensual) Gbps | Ancho de Banda (mensual) Gbps | Cantidad de aplicaciones (FQDN) | Cantidad de Aplicaciones FQDN en API Security | API Protection / API Security Request (M x Mes) | Millones de Request (M) (mensual / antibot) | Millones Request WAF (M) (mensual) | Millones Request Antibot+WAF (M) (mensual) | Data Transfer (TB) (mensual) |
| 1 | Mi Banco Peru | Cloudflare | 0.0029 | N/A | 11 | 5 | 78.67 | 123.49 | 120 | 243.49 | 0.676 |  |
| 2 | Pacifico Seguros | Frontdoor | 0.02 | N/A | 33 | 1 | 187 | 70 | 70 | 140 | 5.4 |  |
| 3 | Prima AFP | Frontdoor | 0.06 | N/A | 21 | 1 | 54 | 426 | 52 | 478 | 19.401 |  |
| 4 | Pacifico Salud/EPS | Akamai | 0.01301 | N/A | 16 | 41 Prod 118 Test | 0 | 6.23 | 0.061 | 6.291 | 0.19 |  |
| 5 | Pacifico Prestadoras de Salud | Akamai | 0.06636 | N/A | 78 | 0 | 0 | 65 | 391.96 | 456.96 | 14.66 |  |
| 6 | Culqi | AWS Firewall | 0.015 | N/A | 43 | 33 | 111.9 | Sin respuesta | 181.6 | 181.6 | 4.53 |  |
| 7 | BCP Miami | Frontdoor | 0.00001 | N/A | 6 | 0 | 0 | Sin respuesta | 0.15963 | 0.15963 | 3.347 |  |
| 8 | Monokera | AWS Firewall | 0.000144 | N/A | 19 | 7 | 3.87 | Sin respuesta | 6.08 | 6.08 | 0 |  |
| 9 | YAPE – Perú | Imperva | 0.01959124 | 0.03704074 | 11 | no brindo información | no brindo información | 0.012197 | 1970.909 | 1970.9212 | 3.02048518 |  |
| 10 | BCB Bolivia | Radware | 0.06 | 0.06 | 6 | 2 | Sin modulo; actualmente en exploratorio con 10 apis en desarrollo | No Aplica | 1.25 | 1.25 | 3.75 |  |
| 11 | YAPE Bolivia | Radware | 0.07 | 0.15 | 1 | 0 | en exploratorio | Sin respuesta | 2.25 | 2.25 | 4.75 |  |
| 12 | Mi Banco Colombia | Imperva | 0.005 | 0.1 | 6 | 2 | 2 dominios 10M | Sin respuesta | 10.51421 | 10.51421 | 0.252 |  |
| 13 | Tenpo Chile | Cloudflare | 0.00187 | N/A | 47 | 47 | Cuenta con licencia Activa * 1.3 B (1300MM) request Prom. Mensual | Sin respuesta | 1250 | 1250 | sin respuesta |  |
| 14 | TYBA | AWS Firewall | 0.015 | N/A | 15 | 15 | 13M | 13 | 13 | 26 | sin respuesta |  |
| 15 | IO | AWS Firewall | 0.0089 | N/A | 6 | 61 | No cuenta con modulo | 0.05 | 163.6 | 163.65 | 2.617 |  |
| 16 | Credicorp Capital | Cloudflare | 0.012 | N/A | 107 | 2 | 6.09 | Sin respuesta | 20.07 | 20.07 | 26.97 |  |

Esta tecnología WAF debe de tener características mínimas, adicionales a las capacidades WAAP como:

- La redirección de tráfico al WAF se realiza mediante registros DNS de tipo CNAME.

- Las plataformas WAF deberán integrarse con soluciones de SIEM y SOAR.

- En las plataformas WAF se encuentran cargados los certificados digitales SSL y MTLS para los subdominios.

- Algunos sites tienen configurado un certificado SSL emitido por la propia solución WAF validadora mediante registro DNS TXT.

- Se espera que la solución WAF propuesta tenga compatibilidad con la arquitectura de referencia del punto 1.4.2 TO-BE, y las capacidades que se esperan cuenten el concepto de WAAP.

### TO-BE

#### Arquitectura WAAP

Se requiere que la solución WAAP contemple las siguientes capacidades:

- Web Application Firewall.

  - Bot Protection

  - Client Side Protection

  - Account Take Over (ATO)

  - API Protection

  - ADDoS; Capa 7 (obligatorio)

  - Cert. Manager y mTLS

- Proteccion Zona Cliente

  - Content Delivery Network (CDN).

  - ADDOS; Capa 3 y 4 (Opcional).

- Integraciones:

  - Capacidades de Integración con SIEM,  SOAR, DPM, CNAAP, etc

- Gestión, Monitoreo y Reportería

- Capacidades de gobierno centralizado y multi-tenant

- Capacidades de Inteligencia Artificial o modelos inteligentes

La solución WAAP debe ser completamente cloud (SaaS); en cada subdominio registrado en la solución WAAP debe poder activarse cada una de las capacidades mencionadas.

El PoP de la solución debe tener presencia física en Lima-Perú y preferentemente en los diferentes países en donde operan las empresas del grupo Credicorp y este debe ser demostrable en la propuesta.

El modelo de redirección de tráfico debe realizarse mediante registros de tipo CNAME.

La solución debe ofrecer una alternativa para la separación lógica de ambientes siendo estos, producción, certificación y desarrollo.

Se debe considerar redundancia regional y global en el centro de cómputo más cercano al PoP de Lima-Perú y diferentes países en donde operan las empresas del grupo Credicorp, se debe indicar y demostrar los PoP más cercanos.

La solución debe almacenar los eventos de seguridad realizados por los clientes de las empresas del grupo Credicorp hacia los subdominios registrados, por un periodo no menor a 90 días (3 meses).

La solución debe incluir lo necesario para migrar las configuraciones WAF ya establecidas por las empresas del grupo Credicorp hacia la nueva plataforma y desarrollar nuevas automatizaciones solicitadas por cada empresa.

La solución debe proporcionar a las diferentes empresas credicorp un pool de IPs o CIDR que se utilizarán para la comunicación desde el tenant cloud WAAP hacia los origin server de las empresas del grupo Credicorp.

La solución debe disponer un catálogo de APIs que permita la automatización de tareas que se puedan realizar desde la consola de administración (consultas, creación, eliminación y modificación).

La solución en caso de agregar un nuevo pool de IPs en su solución, este debe ser notificado a las empresas credicorp con anticipación en un tiempo no menor a 30 días calendarios.

El postor debe sugerir e implementar en coordinación con las empresas del grupo Credicorp un método para automatizar el uso del pool de IPs de la solución en sus diferentes soluciones de firewalls, azure ip filter, allowlist, ACL, etc.

Zona Client-WAAP (Cliente)

Para cada subdominio, el waap debe anunciar un registro DNS de tipo CNAME único.

El PoP para la conexión de los clientes hacía el WAAP debe tener presencia en Lima-Perú y en los diferentes países donde residen las empresas credicorp.

El PoP debe tener la capacidad de aplicar las políticas y el motor de seguridad de todos sus módulos, este punto debe ser demostrable, no se aceptará un PoP de solo redirección.

Confirmar que se tenga PoP en US2 y USCentral cercanos a Microsoft

Los PoP deben garantizar una disponibilidad del 99.9999% al año

Para los distintos clientes que no se encuentren en la región de Perú, el registro cname del WAAP debe direccionarlo a su PoP más cercano para ofrecer una mejor experiencia de usuario.

Esta zona se debe encontrar enteramente en internet y bajo comunicación cifrada mínimo TLS 1.2.

Debe permitir la habilitación y des habilitación de distintos cipher suites.

Se debe admitir el uso de mtls para la comunicación entre el cliente y la solución WAAP.

Zona WAAP-Origin Server (Servidor)

Esta zona se debe encontrar enteramente en internet y bajo comunicación cifrada mínimo TLS1.2.

La conexión hacía el origin server desde el WAAP, debe darse desde su PoP más cercano de acuerdo al cname o IP del origin server.

La comunicación entre el WAAP y Origin server debe permitir el uso de client certificate (MTLS)

Debe permitir la habilitación y des habilitación de distintos cipher suites.

Confirmar que se tenga PoP en US2 y USCentral cercanos a Microsoft.

Se debe tener un registro histórico de los tiempos de respuesta del PoP del WAAP y el Origin Server.

Sobre el dimensionamiento TO-BE

Se deben de considerar los valores indicados en el punto: 1.4.1 (AS-IS), donde se encuentran los valores actuales de capacidades de uso y volumetría en uso.

NOTA: En la tabla se debe de tener en cuenta que aquellas que tiene “Fecha de Vencimiento” como valor PAYG (pay as you GO), son empresas que puedan unirse en cualquier momento, como también no adquirir el servicio.

Se presenta diagrama de arquitectura TO-BE propuesta para las empresas del grupo

Escenario TO-BE Escalable Corporativo:

La solución WAAP deberá soportar un modelo corporativo multiempresa y multitenant, o una arquitectura funcional equivalente, que permita asignar a cada empresa subsidiaria del Grupo Credicorp un ámbito lógico independiente y segregado para la administración de sus usuarios, roles, aplicaciones, certificados, políticas de seguridad, excepciones, integraciones, eventos y reportes. Cada empresa deberá conservar autonomía operativa sobre los recursos bajo su responsabilidad, sin acceso no autorizado a la información o configuración de las demás empresas. Asimismo, la solución deberá proporcionar una capa de gobierno corporativo con visibilidad consolidada sobre los activos, configuraciones, eventos, riesgos, consumo y estado del servicio de las empresas incorporadas, permitiendo definir estándares comunes y, cuando corresponda, distribuir políticas de manera controlada, sin afectar la segregación ni la autonomía operativa de cada subsidiaria.

## Plataforma y Licenciamiento

El fabricante deberá elaborar el diseño de la solución e incluir los recursos necesarios (plataforma cloud y licencias) para la correcta operación y funcionamiento óptimo de la arquitectura planteada. La plataforma deberá contar con soporte y mantenimiento del fabricante de manera indefinida, la plataforma debe garantizar un SLA de disponibilidad del 99.9999% al año.

Se precisa que dicho soporte deberá ser suministrado directamente por el fabricante y gestionado por el proveedor local.

### Detalle de Requerimientos Funcionalidades

#### Web application and API protection

Los postores deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones para la propuesta de la solución WAAP. En su oferta técnica deberán detallar el cumplimiento del siguiente cuadro.

| N° | CATEGORIA | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimientos Generales | Solución SaaS WAAP, capaz de proteger entornos híbridos: cloud y/o on-premise. Compartir arquitectura de la solución propuesta. |
| 2 |  | Las capacidades principales de protección deben ser constantemente actualizadas de acuerdo a los últimos estandares y nuevos tipos de ataques. Por ejemplo considerar la actualización del OWASP TOP 10 (2025) cuando sea liberada. |
| 4 |  | Debe generar de forma automática reportes de compliance, configuraciones activadas y mejores prácticas. |
| 5 |  | Capacidad de manejar excepciones en las diferentes capacidades, detallar cuales y como. (Ejemplo proteccion WAF) |
| 6 |  | La solución debe permitir trabajar con multiples instancias o workspaces que puedan ser administrados tanto de forma centralizada (Por ejemplo instancia padre o capa de gobierno) con configuraciones o politicas que se puedan desplegar a todas o muchas de las instancias y con dashboards centralizados, así como de forma descentralizada con administradores por instancia para un esquema de despliegue multiempresa o corporativo. |
| 7 |  | Detallar si las instancias comparten los mismos recursos físicos con separación lógica de la información (Multi Tenant: aquí indicar si se puede compartir solo entre las instancias adquiridas por un solo cliente o si se comparte con todos los clientes de su solución por ejem. empresas terceras) o pueden tener recursos dedicados (Single Tenant). Según el modelo de despliegue indique que componentes son dedicados y compartidos a nivel de Tenat y/o Cliente. Ej. Infraestructura, Base de Datos, Schema de Data, Aplicación, etc. |
| 8 |  | Deben brindar la flexibilidad de poder habilitar funcionalidades o licencias de forma independiente por instancia de acuerdo a cada necesidad. |
| 9 |  | En un modelo de gestión centralizada con multiples instancias o workspaces es posible integrar uno o varios IDP (Identity Providers) de forma independiente hacia cada instancia. |
| 10 |  | Se busca que todas las capacidades/funcionalidades core de la solución propuesta que permitan cubrir los requerimientos listados en este documento se encuentren en único producto de forma que no se requiera desplegar componentes adicionales o tenga dependencia de integraciones con terceros, asi mismo se debe poder gestionar de forma centralizada. |
| 11 |  | La solución WAAP debe ser capaz de proteger aplicaciones WEB y APIs independientemente de donde se encuentre alojado, por ejemplo cloud providers públicos, cloud privados. |
| 12 |  | Indicar modelo de licenciamiento de la solución propuesta, detallar que funcionalidades vienen con la licencia básica y que licencias requerimos habilitar para cubrir los requerimientos funcionales. |
| 13 |  | Cumplimiento PCI DSS 4.0.1 para procesamiento de datos de tarjeta en el backend de la solución |
| 14 |  | La solución debe soportar despliegues siempre activos, a través de modificación de DNS y que no requieran modificación alguna de Hardware o Sofware del lado de los servidores a proteger. |
| 15 |  | La solución debe ofrecer la capacidad de testear las configuraciones de protección en entornos pre-productivos y dar la flexibilidad de permitir trasladar la configuración al entorno productivo de forma automática o manual (Paso a Paso). |
| 16 |  | Debe permitir reversión de cambios para retornar a una configuración previa o segura, historial de configuraciones (PCI DSS 6.5.1) |
| 17 |  | Indicar si los puntos de presencia de la solución son en Data Center propios o de terceros. Detallar. |
| 18 |  | En las capacidades como WAF, API Protection, ADDoS o Bot protection, la solución analiza el 100% del tráfico entrante o toma muestras de solo un porcentaje del total?, detallar por cada capacidad. |
| 19 |  | Detallar el esquema de alta disponibilidad: redundancia a nivel regional, global?, escalamiento horizontal, vertical? |
| 20 | Balanceo de Carga | Soporte de balanceo hacia el back para despliegues multicloud o multiregión |
| 21 |  | Indicar métodos de balanceo disponibles. |
| 22 |  | Indicar cantidad de servidores origen a los que soporta balancear. |
| 23 |  | Persistencia de la sesión sobre el mismo servidor origen. |
| 24 | Client Site Protection | Debe poder detectar y alertar nuevos scripts y modificaciones de los existentes en tiempo real. |
| 25 |  | Debe poder bloquear scripts riesgosos o que puedan extraer o reenviar información a dominios/IPs descocidas. Debe mantenerse un inventario de los dominios accedidos. |
| 26 |  | Cumplimiento de Content Security Policy (CSP). |
| 27 |  | Debe soportar detección y mitigación de ataques del lado del cliente, para proteger contra al menos las siguientes amenazas formjacking, Megacart, supply chain,e-skimming y DOM based XSS. |
| 28 |  | Cumplimiento PCI DSS 4.0.1: Validación de scripts del lado del cliente: autorizados en páginas de pago, integridad, inventario de scripts con justificación de porque es necesario. |
| 29 |  | La proteccion del lado del cliente, debe ser capaz de informar cuando: - Un script en una pagina de pago, es modificado. - Se detecta comunicacion con un nuevo dominio. - Se detecta una nueva solicitud saliente - Se detecta un nuevo origen |
| 30 |  | Debe proveer un mecanismo avanzado de categorizacion del riesgo de cada script incluyendo entre otros: - Deteccion de manipulacion de datos sensibles. - Scoring de los dominios destino - Analisis de comportamiento de los scripts |
| 31 |  | Validación y sanitización de entradas. |
| 32 | WAF | Proteción completa para ataques a aplicaciones Web incluyendo los descritos en OWASP TOP 10 |
| 33 |  | Capacidad de customizar políticas de seguridad para cada aplicación aprovisionada. |
| 34 |  | Debe soportar un modelo de seguridad positivo que permita bloquear ataques de forma adaptativa, entendiendo el comportamiento "normal" de los usuarios y bloqueando las desviaciones. |
| 35 |  | Debe permitir configurar reglas de rate limit para controlar la cantidad de request que un usuario o cliente puede hacer a una aplicación web o API endpoint en un lapso de tiempo. |
| 36 |  | La solución debe contar con un mecanismo que permita el bloqueo automático y temporal de direcciones IP de origen (source-blocking), basado en el seguimiento de los ataques que dicho origen ha realizado. |
| 37 |  | La solucion debera permitir al administrador, crear firmas custom (Custom Signatures). Mediante este mecanismo el administrador podra incorporar a las protecciones incluidas en la solucion patrones especificos que desee tratar como eventos de seguridad. |
| 38 |  | Capacidad de bloquear accesos a las aplicaciones o APIs protegidas por país. Este tipo de bloqueo debe permitir excepciones para algún parámetro del request como IP origen o algún dato del Header. |
| 39 |  | Permite mantener IP Origen/real del cliente cuando sea requerido |
| 40 |  | Capacidad de implementar mTLS entre el cliente y el WAAP, asi como del WAAP al siguiente salto o servidor origen. |
| 41 |  | Capacidad de enrutar el tráfico desde un cliente hacia el WAAP sin necesidad de modificar el DNS, mediante el uso del archivo HOST, con el fin de realizar pruebas en la aplicación. |
| 42 |  | Capacidad de detectar y generar o modificar (tunning) politicas de seguridad con ML y análisis de comportamiento para bloquear ataques de tipo Zero Day. Indicar tiempo promedio desde la detección del ataque hasta la propagación de la contramedida. |
| 43 |  | El administrador de la solución debe tener la flexibilidad de poder aprobar reglas nuevas propuestas por la solución o permitir que estas sean aplicadas de forma automática |
| 44 |  | Debe permitir enrutar el tráfico basado en el dominio o FQDN hacia el siguiente salto |
| 45 |  | Capacidad de protección de aplicaciones GenAI. Por ejemplo prompt injection. |
| 46 | Bot Protection | El módulo AntiBot del WAAP debe proteger a las aplicaciones |
| 47 |  | Debe ser capaz de clasificar el tráfico hacia las aplicaciones, por ejemplo generados por humanos, generado por bots buenos y generado por bot malos. |
| 48 |  | Fingerprinting para identificar el dispositivo que está accediendo. |
| 49 |  | Protección contra account take over (ATO) o robo de credenciales. |
| 50 |  | SDK que permite proteger aplicaciones móviles de bots, validación de autenticidad del equipo, evitando conexión desde emuladores, aplicaciones o sistemas operativos modificados. |
| 51 |  | La solución debe permitir de forma manual o automática configurar una lista de bots permitidos los cuales a criterio del administrador de la solución en la empresa puede no ser bloqueado o sometido a retos adicionales, así mismo la excepción solo debe ser a nivel de defensas contra bots, la solución debe mantener las otras capacidades de protección de forma normal para dicho site o endpoint. |
| 52 |  | Uso de IA y ML para reducción de alertas con falsos positivos, analisis de comportamiento e identificación de amenazas avanzadas. |
| 53 |  | Uso de Large Language Models (LLM) para brindar capacidades de búquesda avanzada y resumenes detallados, asi mismo ayude en la interpretación y resolución de eventos de seguridad. |
| 54 |  | Debe tener la capacidad de injectar javascript a las aplicaciones web para poder detectar comportamientos anómalos y señales del dispositivo/navegador origen para gatillar acciones como retos adicionales (captcha, retos criptograficos, entre otros), bloqueos, alertamiento, en base a un score, detallar. |
| 55 |  | Capacidad para determinar mediante IA un score del nivel de riesgo de un usuario/bot y enviarlo mediante un header al backend de BCP, con el fin de poder personalizar acciones como registro del evento, solicitar un segundo factor o declinar la operación. |
| 56 | Anti-DDoS | Debe proteger contra ataques de DDoS en capa 7 HTTPS flood. Indicar capacidad máxima (Gbps o Tbps por ejemplo) |
| 57 |  | Debe ser capaz de proteger contra ataques de DDoS de día cero, mediante analisis de comportamiento e identificando patrones de tráfico anómalo. |
| 58 |  | Debe proteger contra ataques de DDoS en capa 3 y 4. |
| 59 |  | Debe ser capaz de aprender los request esperados por segundo (Capa 7) y el comportamiento de cada aplicación de forma automática y continua y permitir personalizar los umbrales aceptados. |
| 60 |  | Para ataques en capa 7 debe ser capaz de generar firmas en tiempo real basadas en las caracteristicas del tráfico. Las firmas se deben generar de forma automatica y deben adaptarse a los cambios en el patron de ataque. |
| 61 | API Protection | Discovery para APIs propias y de terceros |
| 62 |  | Capacidad de mantener un inventario de APIs. |
| 63 |  | Politicas o parches virtuales para permitir resolver alguna vulnerabilidad detectada mientras se da una solución definitiva a nivel de código. |
| 64 |  | API posture Management |
| 65 |  | Protección de API REST, Graphql, gRPC, propias y con terceros. |
| 66 |  | Uso de machine learning y analitica del comportamiento en el uso de las APIs para detectar desviaciones y anomalias que puedan ser indicadores de ataques. |
| 67 |  | Integración con API Management para importar las definiciones de las APIs. |
| 68 |  | Generación automática del esquema de las APIs (Open API/Swagger) analizando la estructura y comportamiento de las APIs. Debe Soportar al menos formatos como JSON y XML. |
| 69 |  | Permite cargar un archivo OAS, SDL para la generación del esquema. |
| 70 |  | Protección contra amenazas dentro de OWASP API Security TOP 10 |
| 71 |  | Capacidad de protección de la lógica de negocio mediante aprendizaje continuo. |
| 72 |  | Capacidad de identificar y alertar sobre informacion personal o regulada como PCI, que este siendo enviada en plano a través de las APIs protegidas. |
| 73 |  | Validación del esquema asegurando que los request tengan la estructura y tipos de datos esperados y bloqueando los request que no cumplan. |
| 74 |  | Capacidades avanzadas de rate limit basado en la cabecera de la llamada a las APIs. |
| 75 |  | Permite testear APIs con herramientas tipo DAST incorporadas en la solución. |
| 76 |  | Protección de APIs internas, por ejemplo request que llegan desde clientes en la red interna; por ejemplo mainframe hacia un API Management con IP Privada, detallar si requiere componentes o licencia adicional. |
| 77 | Capacidades de Integración | Integración con Azure B2C para uso de dominios personalizado, detallar. |
| 78 |  | Capacidad de integración con un SOAR que permita automatizar tareas de respuesta a incidentes o actualizar configuraciones. Dar detalle de que se puede automatizar en la solución. |
| 79 |  | Capacidad de agregar fuentes de inteligencia de amenaza globales y fuentes personalizadas para mejorar la correlación y detección de amenazas, adicional a las que tenga de caja. |
| 80 |  | Capacidad de extraer la información generada por el uso de la solución como logs, eventos, usuarios creados, métricas a través de métodos estandar como APIs, tópicos, archivos batch, indicar cuales. |
| 81 |  | Capacidad de enviar eventos de seguridad a un SIEM, indicar formato, tipos de eventos, medio de integración. |
| 82 |  | Indicar si cuenta con conectores nativos para SIEM líderes en el segmento como Securonix, Sentinel, SecOps, Splunk. Exabeam, indicar a cuales. |
| 83 |  | Indicar si cuenta con conectores para envío de eventos de seguridad y/o logs a la herramienta Cribl Stream (SaaS). |
| 84 |  | Capacidad de integrarse con un Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) Orca. |
| 85 |  | Capacidad de integrarse con soluciones de postura de seguridad de aplicaciones ASPM. |
| 86 |  | Capacidad de crear o personalizar eventos de seguridad que puedan ser enviados al SIEM. |
| 87 |  | La solución debe contar con un catálogo centralizado o "Marketplace" que permita visualizar de forma clara y estructurada todas las integraciones disponibles con plataformas de terceros, accesibles mediante API, conectores o plugins. |
| 88 |  | Capacidad de seleccionar de forma granular que eventos de seguridad serán enviados a un SIEM, con el fin de no enviar data que no se usará para correlación o detección de incidentes. |
| 89 |  | En un modelo centralizado, las integraciones a las herramientas como Cribl, SIEM, CNAPP, deben poder hacerse de forma centralizada o de forma independiente por tenant/instancia. |
| 90 | CDN | La solución ofrecida debe tener la capacidad de aceleración, compresión y caching de los recursos estáticos para disminuir la carga sobre el servidor origen. |
| 91 |  | Brindar indicadores de latencia promedio por la lista de los países de las empresas participantes |
| 92 |  | Indicar si todos los puntos de presencia de la solución cuentan con todas las capacidades principales de un WAAP o para ciertas funcionalidades puede no estar desplegado al 100% o requiere redirigir hacia un POP de apoyo que si tenga tal funcionalidad. |
| 93 |  | La CDN debe permitir configurar la política de seguridad relacionada a la versión de TLS a utilizar y los ciphers que se usarán para encriptar el contenido. |
| 94 |  | El portal debe mostrar estadísticas de las transacciones y volumen de tráfico cacheado. |
| 95 |  | Desde el portal debe existir la opción de invalidar o purgar el contenido cacheado. |
| 96 |  | Soberania de datos: debe permitir elegir donde se procesarán y/o almacenarán los datos generados dentro de la operación y administración de la solución, entre los POPs disponibles, detallar. |
| 97 | Accoun Take Over | Incorpora fuentes de inteligencia de amenaza basadas en IA, con data en tiempo real e información de IPs maliciosas para detectar ataques de forma proactiva. |
| 98 |  | Análisis de contraseñas en sites vulnerados |

### Detalle de requerimientos de servicio y soporte

| N° | CATEGORIA | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoreo | Capacidad de generar logs de auditoría de la solución, logs de la operación (bloqueos, cantidad de request, etc), logs de salud de la solución, logs/eventos de seguridad. |
| 2 |  | Dahboard con métricas, eventos de seguridad y logs historicos en tiempo real |
| 3 |  | Como parte de las acciones frente a algún tipo de amenaza el evento de auditoría generado almacena campos del header o body de los request?, de ser así es posible ofuscar o eliminar los valores sensibles?. |
| 4 |  | Customización de alertas de seguridad que puedan ser enviadas a un SIEM o alertar directamente en la plataforma |
| 5 |  | Luego de un cambio importante la solución debe validar que todos los requisitos PCI DSS esten funcionando |
| 6 |  | Generación de reportes personalizados por el usuario. Detallar |
| 7 | Sobre marca y partner | Debe tener partner local en Perú, adicional indicar si cuenta con partners en USA, colombia, bolivia u otros paises en america. |
| 8 |  | El partner debe contar con personal certificado en la solución ofrecida y con experiencia en su implementación y configuración (se pedirá sustento más adelante) |
| 9 |  | Indicar nombre del partner local y razon social con el que estarán participando en este proceso |
| 10 |  | El partner debe tener experiencia en la solución ofrecida para el sector de banca, de ser posible compartir casos de éxito |
| 11 | Soporte y otros | Detallar los niveles de servicio ofrecido por la solución (SLA) de disponibilidad, RPO, RTO, incidentes, tickets y las penalidades por incumplimiento. |
| 12 |  | La solución debe ofrecer soporte 24x7x365 local y con especialistas de la marca, al menos en español o ingles. |
| 13 |  | Detallar niveles de escalamiento del soporte. |
| 14 |  | La solución cuenta con una herramienta para reporte de incidentes y tickets, etc. |
| 15 |  | Debe ofrecer horas de consultoría y apoyo en proponer y aplicar mejoras en las configuraciones de acuerdo a las mejores prácticas. |
| 16 |  | Debe ofrecer soporte remoto y presencial dependiendo de la casuística del incidente. |
| 17 |  | El proveedor debe ofrecer un dashboard de salud del servicio SaaS en línea sobre el cual puede consultar el cliente, con detalle de los issues sobre el servicio, también debe contar con información histórica de salud. Detallar. |
| 18 |  | Debe establecer y garantizar el monitoreo continuo del servicio. |
| 19 |  | La disponibilidad del servicio SaaS no deberá ser afectada por el proceso de cambios y PatchManagement del proveedor. |
| 20 |  | Debe detallar el esquema de capacitaciones técnicas y funcionales sobre la solución que forma parte del servicio (transferencia de conocimiento técnico y/o funcional hacia el equipo de soporte o usuarios finales designados por cada empresa (instancia). Incluir la cantidad de horas por tipo de capacitación y si sé realizan en las instalaciones de las empresas. |
| 21 |  | La solución debe contar con un portal de ayuda, documentación técnica, webinars y base de conocimiento para poder ampliar los conocimientos y poder aplicar buenas prácticas en la implementación de la solución, detallar idiomas disponibles. |
| 22 |  | El proveedor debe proporcionar asistencia durante la fase de onboarding de las aplicaciones por parte del fabricante. |
| 23 |  | Debe contarcon un plan de comunicación para notificar las tareas de mantenimiento sobre la plataforma, así como también sobre los incidentes globales que afecten a la solucion ofrecida. Detallar tiempos establecidos para notificación en cada caso, así como procedimiento. |
| 24 |  | Se debe incluir el servicio de un TAM (Technical Account Manager) que sea del mismo fabricante, no tercerizado, que hable en español, cuyo rol sea la de liderar la implementación de los servicios Cloud adquiridos a la luz de las mejores prácticas, realizar las recomendaciones para que el cliente obtenga el mejor provecho a su inversión, resolver inquietudes técnicas, realizar un análisis del desempeño del servicio y socializar las nuevas características, a través de reuniones de revisión recurrentes mensuales, durante el tiempo que se brinde el servicio. |
| 25 |  | Apoyo por parte del TAM en la implementación de nuevas funcionalidades. |

### Detalle de requerimientos Técnicos

| N° | CATEGORIA | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad de la solución | Debe de contar con la capacidad de autenticación y autorización de forma desacoplada. Para la autentación al portal administrativo de la solución por parte de usuarios BCP debe permitir la integración con proveedores identidad estandar como Entra ID y Okta. |
| 2 |  | Debe permitir integración con los Identity Providers mediante protocolos de autenticación estandar como SAML u OIDC. Listar los IDP con los que cuentas integración Out of the box |
| 3 |  | Debe brindar autenticación multifactor (MFA) para usuarios nativos/locales y además delegar el requerimiento de MFA al Identity provider estándar de la empresa al cual se integrará. Brindar documentación de como lo configura o implementa. |
| 4 |  | Debe permitir manejar un esquema de Single Sign On Brindar documentación de como se configura o realiza. |
| 5 |  | Cada Tenant debe tener la capacidad de automatizar el aprovisionamiento y gestión de ciclo de vida de cuentas de usuario. Detallar si soporta el protocolo SCIM y con que IDPs lo soporta. |
| 6 |  | Debe de ser compatible minimamente con flujos OAuth 2.0, tanto para el consumo de recursos BCP, así como para los recursos que expone la solución, se listan los flujos: * Client Credentials * Authorization Code * Authorizacion Code + PKCE * Resource Owner Especificar cuales. |
| 7 |  | Debe permitir politicas y mejores practicas de contraseñas para los usuarios nativos/locales de la solución Brindar documentación o la politica que implementa. |
| 8 |  | Debe de contar con un perfilamiento de roles y permisos. Especificar o brindar documentación de los roles y permisos por defecto de la solución. |
| 9 |  | Debe de permitir creacion de roles personalizados. |
| 10 |  | La solución debe permitir manejar una adecuada Segregación de Funciones, su control de accesos está basado en RBAC (Role-based access control) Brindar documentación como lo implementa. |
| 11 |  | Se debe de brindar documentación o evidencia sobre los usuarios predefinidos: *Con qué permisos cuentan? *Cuál es el proceso de creación y asignación de roles y accesos? |
| 12 |  | Debe permitir integrar el modelo de autorización a través de grupos de usuarios creados y gestionados en el Identity Provider integrado. Brindar detalle y/o documentación |
| 13 |  | La solución propuesta debe manejar controles de acceso y monitoreo para cuentas privilegiadas que administren la infraestructura que soporta la aplicación, brindar detalle sustentar por ejemplo con un SOC 2 TIPO II. |
| 14 |  | La solución debe permitir que cada empresa pueda gestionar usuarios privilegiados con una herramienta que brinde la capacidad de Privileged Access Management (PAM). |
| 15 |  | La solución debe ser capaz de controlar las sesiones concurrentes por usuario. |
| 16 |  | La solución debe contar con procesos que aseguren que toda la información y cualquier medio de backup será eliminada de manera segura conforme a estándares reconocidos (NIST SP 800-88 o ISO/IEC 27040). La eliminación debe realizarse mediante técnicas seguras como sobrescritura, destrucción criptográfica o eliminación física, según corresponda, y debe ser auditable. Detallar. |
| 17 |  | Compliance con: ISO 27001, PCI DSS 4.0.1, SOC 2 TIPO 2, ISO 27017 a nivel del cloud provider o data center propio donde se ejecuta la solución, asi como para la solución ofrecida. Detallar o compartir certificados o reportes de auditoría que lo sustenten. |
| 18 |  | El proveedor debe contar con: -Revisiones o auditorías de cumplimiento a la ley de protección de datos personales y deberá contar con alguna certificación o acreditación. - Mecanismo de respuesta a las solicitudes de aplicación de la ley de protección de datos personales Ejemplo GDPR -General Data Protection Regulation |
| 19 |  | Sus empleados, personal temporal y terceros deben de reconocen o firmar políticas o firman acuerdos de confidencialidad. Brindar plantillas o contratos de ejemplo. |
| 20 |  | La solución debe de seguir una metodología de ciclo de vida para el desarrollo de software seguro (SDLC). Brindar evidencias como certificaciones o auditorías. |
| 21 |  | La solución debe seguir las buenas prácticas de desarrollo definidas por OWASP vigente. Brindar documentación o certificacion que avale su ejecución. |
| 22 |  | Capacidades de enmascaramiento de datos sensibles y/o regulados, tanto a nivel de front para los usuarios administradores, así como a nivel del header/body de los request procesados. |
| 23 |  | Debe permitir configurar un tiempo máximo de vigencia de sesión a nivel global o por cada tenant/instancia en un esquema de gestión centralizada para multiples empresas bajo un solo gobierno. |
| 24 |  | Control de tiempo de sesión, pedir autenticar luego de unos minutos sin actividad en la plataforma. |
| 25 |  | Debe contar con un proceso de gestión de cambios y control de versiones, el cual incluya un mecanismo de notificación a sus clientes sobre nuevas versiones, parches, actualizaciones de seguridad o cambios relevantes que puedan afectar la operación o configuración del sistema. Brindar evidencias o procedimientos de notificación. |
| 26 |  | Debe contar con un proceso de gestión de vulnerabilidades a nivel de aplicación e infraestructura. Este proceso debe contemplar un mecanismo de notificación oportuno a la organización ante la detección de vulnerabilidades que afecten la seguridad, disponibilidad o integridad del sistema. No debe contar con vulnerabilidades criticas o altas, de ser el caso, informar su estado. Detallar los SLA de subsanación de vulnerabilidades Brindar evidencias o procedimientos de remediación de vulnerabilidades. |
| 27 |  | En un esquema centralizado con multiples instancias/tenant la solución debe tener la capacidad de definición y administración de entornos diferenciados, tanto productivos como preproductivos, para cada empresa. Estos entornos deben estar debidamente aislados y segmentados, garantizando que las configuraciones se apliquen de forma independiente. Detallar como se implementa |
| 28 |  | El proveedor debe contar con políticas para el control del acceso físico a sus centros de datos donde están desplegada la solución Brindar los sustentos |
| 29 |  | La solución en el entorno productivo debe ser restringida. Por lo cual el proveedor debe facilitar la segregación de roles y/o perfiles administrativos que tienen acceso a la solución, indicando cuantas personas de su staff podrían ver los datos de la empresa generados como parte de la operación de la solución. Brindar las politicas de autenticacion del personal, politicas de contraseñas seguras, y controles de seguridad que garanticen la trazabilidad del los usuarios privilegiados. |
| 30 |  | Indicar cuales son los controles o herramientas de seguridad con los que cuenta para evitar la fuga de información de su infraestructura Ejm: DLP, CASB, Proxy URL, etc. |
| 31 |  | Debe contar con un proceso y procedimiento para la Gestión de incidentes de seguridad. Brindar politica o documentación que avale su existencia. |
| 32 |  | La solución debe de contar con un Baul de secreto para el manejo de llaves de encriptación y secretos. Detallar el mecanimos y tecnología que lo soporta. En un modelo centralizado con varios tenants/instancias, este Baul debe poder configurarse para ser gestionado a nivel del Tenant Padre o a nivel de cada Tenant. Detallar la configuración |
| 33 |  | La solución debe de especificar cual es el modelo de gestión de llaves, secretos y credenciales en el Baúl de secretos que provee. Se recomienda que el predefinido sea: * Customer Managed Keys (llaves gestionadas por el cliente) En caso no contar con la capacidad confirmar si tiene el modelo: * Provider Managed Key (llaves gestionadas por el proveedor) Especificar cual brinda y documentación si es por hardware o software. Brindar certificaciones que avalen su implementación. |
| 34 |  | La solución debe poder integrarse con un gestor/vault centalizado de llaves a nivel: - Global ->Todos los tenat con un solo gestor - Por Tenant -> Cada empresa podrá conectar su gestor de llaves a su Tenant asignado. Indicar con que modelo es compatible y con que gestore tiene integraciones |
| 35 |  | Los datos en reposo deben de estar encriptados con algoritmos robustos. Especificar cuales son los algoritmos y/o Cipher Suite que soporta o es compatible. Especificar el nivel de encriptación: - A nivel de Disco (o nivel de infraestructura ejemplo bitlocker) - A Nivel de Servicio (o archivo por ejemplo un TDE) - A Nivel de Dato (por ejemplo client site encryption) Brindar documentación |
| 36 |  | Debe soportar seguridad a través de certificados (Autenticación Mutua), permitiendo el uso de certificados emitidos por autoridades certificadoras externas confiables Ejm: GlobalSign, DigiCert, entre otros. Esta funcionalidad debe aplicarse para la comunicación: - De los componentes de la solucion - Integraciones con componentes externos Detallar en que funcionalidades o módulos es factible activar esta característica |
| 37 |  | Indicar si tiene la capacidad de manejar encriptación de archivos en transferencias entre la solución y los sistemas de la empresa (backend). Detallar los algoritmos soportados. |
| 38 |  | Debe utilizar certificados digitales válidos emitidos por una autoridad certificadora confiable (CA) para asegurar sitios web, asegurar sus dominios y subdominios. |
| 39 |  | Debe soportar el protocolo TLS 1.2 o superior para el aseguramiento del canal, debe deshabilitar ciphersuites y protocolos deprecados o vulnerables. A nivel de transporte de la información, los datos sensibles deben encontrarse cifrados (adicional al canal cifrado), tanto en el envío de información desde el cliente al proveedor y viceversa. Por ejemplo extracción de información de la solución mediante APIs. |
| 40 |  | Debe realizar la exportación e importación de data de manera segura (usuario final). Debe permitir condicionar o controlar la opción de descarga según el perfil o condicion de acceso. Ej. IP's desconocidas o no configuradas en el WAF del Proveedor. |
| 41 |  | La solución SaaS debe permitir generar Whitelist de IPs a nivel de cada tenant mediante su solución perimetral o WAF. |
| 42 |  | La empresa es el dueño de los datos alojados en el servicio SaaS y no deben ser accedidos o usados por el proveedor para fines distintos al servicio contratado. Se deberá especificar contractualmente dicho requerimiento a menos que existan limitantes por parte de la empresa. Especificar. |
| 43 |  | La solución debe contemplar controles y herramientas de seguridad a nivel de red e infraestructura que minimicen el riesgo de ataques intrusivos que puedan comprometer la información del cliente. Indicar que tecnologías y/o mecanismos contemplan ( Ejm: firewalls, ips, waf,etc) Debe contar con diversos controles de seguridad que eviten algun incidente de seguridad por ejemplo antivirus, antimalware, anti ataques de negación de servicios. |
| 44 |  | La solución SaaS debe contar con un módulo para la gestión de eventos de auditoría, aplicación y seguridad centralizado y/o de manera independiente por cada empresa Especificar |
| 45 |  | Los registro de auditoría, aplicación y seguridad de la solución deben brindar información para la trazabilidad Por ejemplo deben de contar como mínimo: - Intentos de log on - longon ID - Fecha y hora de longon y logoff - Terminal utilizada(hostname, IP) - Acciones relevantes realizadas (acceso a files, grabar, eliminar, intentos fallidos, etc.). - Modificaciones sobre usuarios (creación, re-inicializado de una contraseña, reactivación…) - Para modificación de data debe registrarse el valor antes y después. Especificar la estructura de los logs de registros de auditoría o documentación complementaria. |
| 46 |  | La solución debe de permitir configurar el periodo y/o tamaño de retención de las pistas de auditoría y logs a nivel Global y/o por tenant/instancia. Tiempo mínimo 1 año. |
| 47 |  | En un modelo de gobieno centralizado debe permitir obtener reportes de los usuarios, perfiles y permisos asignados a nivel Global y por tenant/instancia. Detallar. |
| 48 |  | En un modelo de gobierno centralizado debe de permitir obtener reportes del listado de actividades u operaciones realizadas por un determinado usuario a nivel Global y/o por tenant/instancia. Detallar. |
| 49 |  | La solución debe permitir brindar procedimientos de backup o copias de seguridad sobre la información generada durante la operación y procesamiento de la información, bajo políticas o procedimientos estándar o certificados. Brindar procedimientos o certificaciones que avalen su ejecución. |
| 50 |  | El proveedor debe de contar con políticas sobre evaluaciones periódicas de analisis de vulnerabilidad o Ethical Hacking sobre su infraestructura y solución SaaS. Brindar politicas o procedimientos que avalen su ejecución. |
| 51 |  | El proveedor deberá brindar los planes de acción o recomendaciones que son resultado de sus evaluaciones de vulnerabilidad o Ethical Hacking. Compartir sus políticas o procedimiento de gestión de vulnerabilidades Incluir los SLAs de subsanación de vulnerabilidades por categoria o criticidad. |
| 52 |  | La solución SaaS debe proporcionar un conjunto de APIs seguras y documentadas que permitan la integración con herramientas de monitoreo, auditoría y plataformas de seguridad (por ejemplo, CNAPP). Alcance mínimo: 1. APIs de Configuración Deben permitir la lectura (y opcionalmente escritura controlada) de parámetros críticos: Roles y permisos asignados a usuarios y grupos. Configuración de autenticación (MFA, SSO, políticas de acceso). Políticas de seguridad (contraseñas, sesiones, expiración). 2. APIs de Auditoría y Logs Deben proporcionar acceso a eventos de seguridad, incluyendo: Inicios de sesión (éxitos y fallos). Cambios de configuración y administración. Acceso a datos sensibles o acciones críticas. 3. APIs de Inventario Deben permitir listar: Usuarios y grupos. Integraciones activas (conectores, aplicaciones externas). Aplicaciones conectadas y permisos otorgados. |
| 53 |  | Debe de tener capacidad de integrarse con Provider de Infraestructure As Code y Policy As Code |
| 54 |  | Debe de tener capacidad de integrarse con Provider de Policy As Code |
| 55 |  | Debe de tener capacidades de integración con protocolos MCP o Agentic AI |

### Automatizaciones

La solución debe permitir a través de un catálogo de APIS propio del fabricante, la automatización de flujos operativos, de gestión y reportes adhoc, integrándose con otras herramientas de las empresas del grupo Credicorp como SIEM (Google SecOps), ITSM (Jira y ServiceNow), Solarwinds, PRTG, Ansible, Jenkins, PowerApps a nivel de todos los ambientes que se disponga. Por ejemplo, integrarse a la aplicación de altas y bajas de websites, carga certificados, etc. La propuesta debe indicar claramente cómo funciona esta herramienta a nivel de consumo de APIs, flujos de trabajo o manejo de sesiones, etc.

A continuación, se detallan las automatizaciones que actualmente se tiene y se requiere que el proveedor y fabricante las migre, adapte y/o mejore:

- Generación de reportes de los subdominios y configuraciones.

- Alta de subdominios.

- Alta y baja de certificados de tipo ssl y mtls.

Adicionalmente, se requiere que el proveedor proveedor pueda facilitar y desarrollas las siguientes automatizaciones en conjunto con cada empresa:

- Baja de subdominios

- Creación, modificación y eliminación de políticas.

## Servicios

A continuación, se describen los servicios necesarios para el despliegue del proyecto, estos serán provistos directamente por el fabricante y el proveedor adjudicado, teniendo en cuenta que estos serán a demanda por cada empresa según su necesidad y se recomienda pueda brindarse el tarifario para estos servicios adicionales.

Los servicios profesionales de diseño, configuración, implementación, migración, integración, optimización y puesta en producción podrán ser ejecutados por el postor y/o por el partner autorizado propuesto, bajo responsabilidad contractual del postor.

El fabricante deberá participar directamente en las actividades críticas que requieran conocimiento especializado de la solución, tales como la validación del diseño, revisión de la estrategia de migración, atención de escalaciones técnicas, validación previa a la puesta en producción y acompañamiento de las primeras migraciones.

El postor deberá presentar en su propuesta el modelo de participación, responsabilidades y dedicación estimada del fabricante y del partner, sin requerirse una cantidad mínima predeterminada de horas, siempre que se garantice el cumplimiento de los entregables, la transferencia de conocimiento y la continuidad del servicio.

Parte de los servicios deben de brindar entregables definidos y exigibles por las empresas:

| FASE | Entregables exigibles |
| --- | --- |
| Planificación | Plan del proyecto, cronograma, RACI, alcance por empresa y matriz de riesgos |
| Diseño | Documento de arquitectura HLD/LLD, diseño de tenant, roles, políticas, integraciones y plan de capacidad |
| Migración | Inventario AS-IS, assessment de compatibilidad, estrategia por aplicación, plan de oleadas, plan de rollback y ventana de cambio |
| Implementación | Configuración documentada, evidencias de habilitación, matriz de políticas, certificados e integraciones implementadas |
| Pruebas | Plan y resultados de pruebas funcionales, seguridad, rendimiento, conectividad y contingencia |
| Producción | Acta de puesta en producción, evidencias de monitoreo, estabilización e incidencias resueltas |
| Cierre | Documento TO-BE, manuales, transferencia de conocimiento, respaldo de configuraciones y acta de aceptación |

### Servicios de Implementación - Subsidiarias

Para las empresas subsidiarias que pertenecen al grupo Credicorp, es necesario definir un tarifario de precio para la implementación de la tecnología en caso sea requerido por las empresas subsidiarias que requieran el servicio de Habilitación e Implementación, el cual debe de contemplar mínimamente:

- Definición del plan de implementación de la tecnología y sus diferentes fases

- Brindar servicio de documentación y configuración de los módulos de gestión administrativa de la plataforma

- Brindar definición con los niveles de acceso y privilegios según la definición de cada subsidiaria

- Brindar la documentación y configuración del hardening y línea base de seguridad de la plataforma

- Brindar soporte post venta e implementación, con asesorías y atención de requerimientos; sin límite de horas durante la duración del servicio

- Brindar la documentación sobre el diseño de la solución a implementar según corresponda para que refleje cualquier cambio contemplado durante la implementación

- Las configuraciones y cambios se deberán de realizar en coordinación con la subsidiaria para definir ventanas de tiempo

- El partner deberá de establecer horas de fabricante para las validaciones y escalamientos respectivos durante la fase de implementación

- Debe de brindar la documentación y realizar la configuración para la integración con plataformas requeridas por las subsidiaras que requiera para su gestión y monitoreo

Debe de brindarse un tarifario en función a la cantidad de horas estimadas de Implementación.

| Complejidad | Detalle |
| --- | --- |
| Baja (Por Hora) | Tarifario por Hora |
| Proyecto menor | Entre 1 a 100 horas |
| Proyecto intermedio | Entre 101 a 200 horas |
| Proyecto mayor | Mayor a 201 horas |

#### Responsabilidad Fabricante

Es responsable de creación del plan de implementación de la fase de instalación, indicando las principales actividades a realizar durante esta fase, que incluyen:

  - Configuración de la gestión administrativa de la plataforma que conforma la solución, con los niveles de acceso y privilegios solicitados por las empresas.

  - Configuración de los mecanismos de hardening y línea base de seguridad para la puesta en producción de la plataforma que conforman la solución, a nivel servicio y gestión.

  - Deberá entregar la documentación vigente referente al hardening de la plataforma.

  - Debe brindar soporte post venta e implementación, con asesorías y atención de requerimientos de manera mensual, sin límite de horas durante la duración del contrato.

  - Debe preparar el plan de trabajo MOP para cualquier trabajo que implique la implementación.

- Actualizar el documento de diseño de la solución según corresponda para que refleje cualquier cambio contemplado durante la primera fase de implementación.

- El fabricante debe realizar la implementación en ventana de mantenimiento de las aplicaciones críticas definida por las empresas del grupo Credicorp.

- Fabricante debe acompañar al proveedor en toda la fase de implementación.

Del mismo modo, es necesario contar con la adecuada integración de esta nueva plataforma a los componentes que hoy en día se encuentran en producción con el fin de garantizar la mínima interrupción durante las actividades. Los servicios de diseño de la infraestructura WAAP deben ser ejecutados por el fabricante y proveedor de dichos componentes y además este debe ser validado y aprobado por el área de arquitectura de seguridad de cada empresa solicitante.

- El fabricante se encargará de realizar todas las actividades relacionadas al diseño total de la solución.

- El fabricante será el responsable de implementar el diseño propuesto.

- El fabricante debe ejecutar talleres que tengan como objetivo, el levantamiento de información detallada del AS-IS de la solución actual de cada empresa, que le permita realizar los documentos de diseño de todas las capas que conforman la solución.

- El fabricante debe brindar recomendaciones de diseño, de acuerdo con las buenas prácticas considerando toda la infraestructura Cloud.

- El fabricante elaborará diagramas de topología física y lógica incluyendo nomenclatura para objetos y estructuras.

- El diseño debe contar con la estrategia de alta disponibilidad entre los PoP, integrándose o agregándose a la conectividad existente.

- El diseño debe contar con la estrategia de integración e interconexión con las plataformas cloud utilizadas por el cada empresa y escalable.

- El fabricante debe considerar que, ante un mal dimensionamiento de los recursos ofertados para la plataforma, deberá de asumir la responsabilidad y el costo de adquisición de los componentes y/o licencias que se requieran o sean necesarios.

- El fabricante debe especificar y detallar el modelo de licenciamiento utilizado.

- El fabricante debe proporcionar un diagrama de arquitectura, componentes y procesos.

#### Responsabilidad Proveedor

- Entrega del tenant de la plataforma cloud asociado a las cuentas que correspondan a las empresas del grupo Credicorp.

- Ejecución del plan de implementación con las principales actividades a realizar durante esta fase de instalación, que incluyen:

- Configuración de la gestión administrativa de la plataforma que conforma la solución, con los niveles de acceso y privilegios solicitados por las empresas.

- Configuración de los mecanismos de hardening y línea base de seguridad para la puesta en producción segura de la plataforma que conforma la solución, a nivel servicio y gestión.

- Debe preparar el plan de trabajo MOP en el formato que proporcione cada empresa para cualquier trabajo que implique la implementación

- Los servicios de implementación considerados para este proyecto será en la modalidad llave en mano.

- La implementación y configuración inicial del tenant y la plataforma deberá ser con una duración máxima de 30 días calendarios una vez solicitado el servicio por cada empresa. Teniendo en cuenta que cada empresas tenga su propio tenant, subtenant, Workspace, ó espacio lógico segregado funcionalmente o equivalente. la cual se iran aprovisionando paulatinamente.

- Las pruebas durante la implementación y la puesta en servicio de la solución propuesta son responsabilidad del proveedor con aprobación de cada empresa del grupo Credicorp, solicitante del servicio.

- El proveedor deberá asumir todos los costos asociados a logística, movilidades, viáticos, seguros de trabajo, entre otros, para el desarrollo del proyecto.

- No habrá límite en las visitas a las sedes de las empresas del grupo Credicorp hasta terminar la implementación y levantar todas las observaciones de cualquier índole.

- Durante el período de implementación y funcionamiento experimental, el mantenimiento total (correctivo y preventivo) de la plataforma será responsabilidad de El Proveedor con el apoyo del fabricante.

- El Proveedor deberá atender con prioridad máxima todas las llamadas durante el período de instalación y optimización de la plataforma. A partir de esta fase El Proveedor deberá atender los requerimientos de soporte técnico-operacional y de mantenimiento conforme al apartado correspondiente.

- El proveedor debe entregar un informe técnico de la implementación, así como de las configuraciones realizadas.

- El proveedor debe entregar un informe ejecutivo al finalizar la etapa de instalación. Este debe estar acompañado con los reportes semanales de avance.

- El proveedor deberá entregar un informe LLD y HLD de la implementación.

- Entregar un informe ejecutivo con la guía de Hardening que se aplicó a toda la solución.

Del mismo modo, es necesario contar con la adecuada integración de esta nueva plataforma a los componentes que hoy en día se encuentran en producción con el fin de garantizar la mínima interrupción durante las actividades. Los servicios de diseño de la infraestructura WAAP deben ser ejecutados en su totalidad por el fabricante y proveedor de dichos componentes y además este debe ser validado y aprobado por el área de arquitectura de seguridad de cada empresa solicitante.

A nivel de diseño de la implementación el proveedor es responsable de:

- Orquestar, inventariar las actividades que el fabricante realice.

- El proveedor y el fabricante realiza las configuraciones y actividades necesarias para ejecutar el proyecto y activar el total de la solución.

- El proveedor debe tener en consideración los servicios que se cursarán en la plataforma actual con la finalidad de garantizar una solución flexible, resiliente y escalable sin perjuicio a las empresas del grupo Credicorp.

- El proveedor es responsable de orquestar las sesiones que sean necesarias para relevar la información de la solución actual, de esta manera integrar la nueva plataforma.

- El proveedor elaborará diagramas de topología física y lógica incluyendo nomenclatura para objetos y estructuras en el cual se incluyan las plataformas que brinda los servicios actuales

- El proveedor complementará los documentos de diseño elaborados por el fabricante de la solución WAAP.

### Servicios de Migración

Es necesario aclarar que para las empresas subsidiarias que pertenecen al grupo Credicorp, es necesario definir un tarifario de precio para la migración de la información de plataformas que actualmente estén operando hacia la nueva tecnología en caso sea requerido por alguna empresa subsidiaria, el cual debe de contemplar mínimamente:

- Debe brindar el plan de migración

- Debe brindar la documentación y configuración los componentes tecnológicos que intervendrán en la migración

- Debe brindar las pautas necesarias para garantizar la alta disponibilidad de la solución cuando esta puesta en marcha

- Debe de brindar la documentación y realizar la configuración para la integración con plataformas requeridas por las subsidiaras que requiera para su gestión y monitoreo

- Debe de realizar un análisis y garantizar la migración de la información requerida por la subsidiaria

- Debe de brindar documentación y guías complementarias para futuras integraciones en caso lo requiera la subsidiaria

- Debe de brindar documentación del diseño de la solución para la fase de migración

Y debe de brindarse un tarifario en función a la cantidad de horas estimadas de migracion.

| Complejidad | Detalle |
| --- | --- |
| Baja (Por Hora) | Tarifario por Hora |
| Proyecto menor | Entre 1 a 100 horas |
| Proyecto intermedio | Entre 101 a 200 horas |
| Proyecto mayor | Mayor a 201 horas |

### Responsabilidad Fabricante

- Creación del plan de migración, indicando las principales actividades a realizar durante esta fase, que incluyen:

- Configuración de los protocolos y elementos lógicos que serán utilizados para la interconexión con los recursos y las herramientas que participan de la solución WAF actual.

- Configuración de los mecanismos necesarios para garantizar la alta disponibilidad a toda la solución.

- Integración de la plataforma adquirida a las herramientas de gestión y monitoreo de cada empresa.

- Ejecutar las primeras ventanas para los servicios productivos.

- Ejecutar la migración de todos los subdominios con sus configuraciones aplicadas.

- Ejecutar la migración de todas las políticas existentes en la solución AS-IS.

- Ejecutar la migración de la solución WAF/WAAP.

- Incluir documentación y guías de integración (vigentes) para una correcta adaptación a la infraestructura de cada empresa en caso aplique, ejemplo: SIEM Securonix, XSOAR Palo Alto, SIEM Google SecOps, Azure AD, Qualys, etc)

- Actualizar el documento de diseño de la solución según corresponda para que refleje cualquier cambio contemplado durante la fase de implementación.

- El fabricante se encargará de la integración de todos los componentes de la solución WAAP.

- El fabricante entregará el plan de pruebas de todos los equipos, el cual incluirá la validación de todas las funcionalidades que se utilizarán cuando éstos se encuentren en producción, incluyendo las pruebas de alta disponibilidad.

- El fabricante será responsable en el acompañamiento de todo el proceso de migración de la solución.

- Debe preparar el plan de trabajo MOP para cualquier trabajo que implique la migración, teniendo en cuenta que cada empresa del grupo se ira solicitando paulatinamente el servicio de migración a futuro.

### Responsabilidad Proveedor

- Elaboración del plan de implementación de la plataforma no cubierta por el fabricante en esta fase, indicando las principales actividades a realizar durante esta fase de integración, que incluyen:

- Configuración de los protocolos y elementos lógicos que serán utilizados para la interconexión y operación de la solución WAAP.

- Integración de la plataforma ofrecida a las herramientas de gestión y monitoreo de cada empresa.

- El equipo de personas que inicia el proyecto debe estar presente en las múltiples fases del proyecto hasta su fin. No se aceptarán cambios de personal de ninguna índole, salvo solicitud expresa de cada empresa solicitante, por observaciones que sean notificadas.

- Ante un cambio de personal en casos de fuerza mayor, se debe notificar el perfil técnico de la persona de reemplazo para ser evaluado por la empresa solicitante.

- El proveedor debe tener asistencia del fabricante para la migración de los todos los subdominios existentes en la solución AS-IS.

- Especificar cual es el alcance que realizará el proveedor y si se le comprará el servicio al fabricante en el proyecto. Diferenciar y detallar las tareas a realizarse por el Fabricante y Proveedor.

- Detallar y sustentar la estrategia para la migración WAF AS-IS como parte de las tareas.

- La migración de los servicios se deberá realizar en un periodo de 6 meses posterior a la solicitud de cada empresa.

- Debe preparar el plan de trabajo MOP para cualquier trabajo que implique la migración.

## Servicios de Operación, Soporte para subsidiarias y Mantenimiento

## Tarifario para Servicios de Operación, Soporte

Actualmente las empresas de Credicorp, cuentan con un esquema de operación y soporte “Descentralizado”, donde cada una administra su propia tecnología y proveedores de manera independiente la definición de sus políticas y configuraciones, con ninguna dependencia, visibilidad o centralización de información hacia el equipo de gobierno corporativo:

La solución debe soportar un modelo operativo federado, donde cada empresa del grupo gestione autónomamente sus activos y políticas dentro de su ámbito, manteniendo simultáneamente gobierno, visibilidad y controles corporativos centralizados.

Donde se busque a nivel de operación y soporte a través de este concurso un modelo “Federado”, donde la expectativa es reducir la fragmentación de tecnologías de las empresas, con la definición de una tecnología común, y homologación de proveedores en la operación en aquellas empresas que tienen un modelo de servicio tercerizado; y de aquellas empresas que a pesar de tener un modelo de operación in-house, quieran tercerizar su modelo de operación hacia el proveedor que defina el fabricante. Ejemplo, Empresa A con modelo de operación in-house, hacia un modelo tercerizado.

El modelo deberá admitir simultáneamente las siguientes modalidades de operación, a elección de cada empresa:

- Operación interna: administración directa por personal autorizado de la empresa.

- Operación tercerizada existente: administración por un proveedor o partner contratado directamente por la empresa.

- Operación tercerizada con el adjudicatario: administración por el partner incluido o propuesto por el postor adjudicado.

- Operación compartida: distribución de responsabilidades entre la empresa, su partner, el adjudicatario y/o el fabricante, aplicando segregación de funciones y privilegios.

Cada empresa podrá solicitar posteriormente su incorporación a dicho servicio, total o parcialmente, mediante el tarifario y las condiciones establecidas en la propuesta adjudicada.

Se facilita la información del modelo de operación actual de las empresas:

| N° | Empresa | Modelo de Operación | Modalidad Laboral |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mi Banco Peru | In-house | Híbrido |
| 2 | Pacifico Seguros | In-house | Presencial |
| 3 | Prima AFP | In-house | Presencial |
| 4 | Pacifico Salud/EPS | Tercerizado | Remoto |
| 5 | Pacifico-Prestadoras de Salud | Tercerizado | Remoto |
| 6 | Culqui | In-house | Híbrido |
| 7 | BCP Miami | In-house | Híbrido |
| 8 | Monokera | In-house | Híbrido |
| 9 | YAPE – Perú | In-house | Híbrido |
| 10 | BCB Bolivia | In-house | Híbrido |
| 11 | YAPE – Bolivia | In-house | Híbrido |
| 12 | Mi Banco - Colombia | In-house | Remoto |
| 13 | Tenpo | In-house | Híbrido |
| 14 | Tyba | In-house | Remoto |
| 15 | IO | In-house | Híbrido |
| 16 | Credicorp Capital Colombia | Tercerizado | Remoto |
|  | Credicorp Capital Chile |  |  |
|  | ASB - Panamá |  |  |
|  | Credicorp Capital Peru |  |  |
|  | Credicorp Capital USA |  |  |

Por lo cual, es necesario definir un tarifario de precio para la operación y soporte de la plataforma en caso sea requerido por alguna empresa subsidiaria, que respete las limitaciones del “escenario 1” y busque la homologación y escalabilidad de operar y migrar hacia un “escenario 2”; donde se busque una mayor optimización de recursos, conocimiento y precios migrar hacia el “escenario 2”.

El servicio de soporte del proveedor debe contar como mínimo con los siguientes procesos:

- Gestión de Requerimientos

- Gestión de Incidencias

- Gestión de Problemas

- Gestión de Niveles de servicio

El cual debe de contemplar mínimamente las actividades indicadas en el cuadro siguiente

| Soporte Nivel 1 | * Aprovisionamiento de licencias * Monitoreo de disponibilidad y estabilidad de la plataforma * Gestion de requerimientos de la plataforma * Gestión de incidentes de la plataforma * Proveer información operativa para investigaciones, auditorías y controles de la plataforma * Registro, cierre y documentación de tickets y monitoreo del ciclo de vida. *Gestión y escalamientos con grupos resolutores, proveedores/fabricantes. * Hardenización de la plataforma |
| --- | --- |
| Soporte Nivel 2 | * Aprovisionamiento y configuración "en la plataforma" * Gestion de los módulos administrativos de la plataforma * Actualización de la plataforma * Capacitación de la plataforma * Habilitación e Implementación de ambientes * Participación en flujos de cambios * Participación en flujos de requerimientos, incidentes, problemas, war room, eventos de seguridad, etc. * Participación en Demos, pilotos, PoC de corta duración (junior) * Participación en eventos de gestión de continuidad * Gestion de usuarios en la plataforma * Evolución de los aspectos de seguridad de la plataforma * Configuración de políticas de backup, restore, custodia de información |
| Soporte Nivel 3 | * Mejora continua y recomendaciones sobre los aspectos de configuración definidos en la plataforma (tunning) * Habilitación e implementación de nuevas capacidades de la plataforma * Assesment continuo * Participación en Demos, pilotos, PoC de complejidad alta o larga duración (senior) * Pedidos adicionales fuera de alcance con referencia a la plataforma y operación de la plataforma |

Y estas deben de brindarse en un tarifario en función a la cantidad de horas estimadas de Operación, Soporte, tipo de Nivel de Soporte, expertise del especialista y locación de atención.

| Tipo de Soporte | Complejidad | Detalle | Expertise | Locacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Pay-Per-Use (horas bajo demanda) | Tarifario por Hora | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N2 |  |  | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N3 |  |  | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N1 | Mensual 8x5 | Promedio de 176 horas mensuales, no incluye fines de semana y es según horario laboral de subsidiaria | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N2 |  |  | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N3 |  |  | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N1 | Mensual 24x7 | Promedio de 720 horas mensuales, incluye fines de semana y es según horario laboral de subsidiaria | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N2 |  |  | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
| N3 |  |  | Junior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |
|  |  |  | Senior | Remoto |
|  |  |  |  | Presencial |

## Mantenimiento

Para el mantenimiento y soporte de la plataforma y el licenciamiento, deberán considerar el servicio por un periodo de 3 años contados desde la fecha de post implementación y migración, la cual se define con la firma del acta de conformidad de implementación final del proyecto solicitada por cada empresa de Credicorp.

El proveedor deberá indicar mediante carta dirigida a la empresa solicitante y el número de contrato del Fabricante asociado a la plataforma, donde especifique la fecha de inicio y fin del año contratado, para garantizar la correcta entrega de los servicios.

- El servicio de soporte y mantenimiento puede ser brindado bajo un esquema de 8x5 o 24x7, según la necesidad de cada empresa.

- El servicio de soporte y mantenimiento se brindará de acuerdo con los tiempos establecidos de este documento. Asimismo, debe comprender como mínimo las siguientes actividades:

  - Atención a llamadas de la empresa del grupo Credicorp solicitante del servicio y relacionadas a incidentes de la plataforma de la solución provista.

  - Gestión y solución del problema reportado usando herramientas proporcionadas por el fabricante.

  - Entrega de un informe RCA en el que se detallen las causas de la avería y acciones tomadas para resolverlo.

  - Entrega de un informe mensual del servicio brindado para los requerimientos e incidencias, en este informe se debe incluir los tiempos de respuesta y cierre de los tickets.

- El proveedor deberá poner a disposición de las empresas del grupo Credicorp un número único de contacto del centro de atención del proveedor para realizar reporte de llamadas en la modalidad 24x7, para la atención de fallas, diagnósticos, consultas técnicas, seguimiento de casos con fabricante e incidentes que se presenten (indisponibilidad del servicio, averías, etc.) en la solución ofertada. Este número telefónico será el único punto de contacto entre el la empresa del grupo Credicorp solicitante y el proveedor.

- El Proveedor deberá contar con centros de asistencia técnica especializados para los equipos de la plataforma (TAC).

- El Proveedor debe contar con páginas de soporte del fabricante con Documentación de la plataforma.

- El proveedor deberá garantizar los tiempos de respuesta, resolución y reemplazo frente a fallas expresado en el capítulo 1.11 de SLAs.

- En caso la situación lo amerite, el proveedor deberá garantizar un tiempo de respuesta “En sitio” máximo de 02 horas, transcurridos a partir de que el personal técnico del de la empresas del grupo Credicorp realice la llamada telefónica reportando el incidente hasta el momento en que el personal destacado por el proveedor se hace presente en las instalaciones del de la sede que disponga cada empresa.

- Deberá presentar todos los perfiles técnicos que cumplan con lo solicitado al inicio del mantenimiento y soporte, los mismos que serán revisados por la empresa solicitante.

- El Proveedor entregará el cuadro de escalamiento de su equipo de soporte y será actualizado periódicamente.

- El proveedor deberá presentar un cronograma de mantenimiento preventivo durante el tiempo que dure el presente contrato, con un mínimo de 1 vez al año. Las fechas del mantenimiento deberán ser notificadas con 15 días de anticipación presentando un plan de trabajo y actividades durante la ventana de trabajo de acuerdo con la documentación que cada empresa del grupo Credicorp manejen.

- El Proveedor debe presentar informes mensuales con las observaciones, incidencias o requerimientos cubiertos dentro del mes.

- El proveedor deberá asignar como mínimo dos especialistas en el soporte que hayan participado durante la implementación en las etapas de diseño e implementación, con el fin de que tengan el conocimiento adecuado desde el primer día del inicio de soporte.

- El proveedor deberá enviar en su documentación el perfil técnico de los ingenieros asignados para el servicio de soporte y mantenimiento. En esta documentación deberán adjuntar constancias y certificados que acrediten su experiencia en la solución.

- El proveedor deberá incluir lo siguiente como parte del equipo que realizará el servicio de soporte y mantenimiento:

- El proveedor deberá enviar en su propuesta, la documentación del perfil técnico de todos los ingenieros asignados para el servicio de soporte y mantenimiento. En esta documentación deberán adjuntar constancias, títulos, certificaciones profesionales que acrediten su experiencia en la solución ofertada.

- El personal asignado para el servicio de soporte y mantenimiento deberá formar parte de la planilla del proveedor y este debe enviar las evidencias que lo acrediten.

- El proveedor deberá enviar una declaración jurada donde se indique que información proporcionada referente al perfil técnico de los ingenieros asignados al soporte y mantenimiento es verídica.

- El proveedor deberá asignar un especialista para el soporte y mantenimiento de la plataforma dedicado a la empresa del grupo Credicorp que lo solicite, este debe operar en modalidad on-site y debe alinearse a la modalidad de trabajo que se ejecuta en coordinación con las demás empresas del grupo Credicorp, implica horarios de trabajo, trabajos presenciales, etc. Este contará con las siguientes responsabilidades:

  - Participación y ejecución de ventanas de soporte y mantenimiento de acuerdo con las necesidades de cada empresas del grupo Credicorp.

  - Atender las incidencias reportadas en la operación de cada empresa del grupo Credicorp solicitante que estén relacionadas con la plataforma WAAP implementada.

  - Coordinación con el centro de operaciones del proveedor y fabricante para el escalamiento de casos.

  - Documentación de los casos relacionados al soporte y mantenimiento de la solución ofertada.

  - Deberá participar en la evaluación y ejecución de la mejora continua de la plataforma WAAP.

## Perfil técnico del proveedor

El proveedor deberá considerar lo siguiente como parte del equipo que realizará el servicio de gestión, instalación, diseño, configuración, implementación y migración de las propuestas brindadas:

  - Un (01) jefe de proyecto de manera exclusiva, que deberá ser profesional titulado en Ingeniería Electrónica, Sistemas o carreras afines, habilitado con Certificación en Project Management con experiencia en proyectos WAAP y deseable la certificación scrum, los cuales deberán acreditar un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la gestión de proyectos, presentando certificados y/o constancias de trabajo en el que se indique el tiempo, así como el cargo ocupado, deberá ser planilla directa del proveedor y cada empresa de Credicorp se reserva el derecho de comprobar la veracidad de esta información.

  - Un (01) Líder técnico Ingeniero el cual deberá contar la certificación de WAAP Experto en la marca que represente vigente. Deberá ser profesional titulado y/o bachiller en Ingeniería Electrónica, Sistemas o carreras afines, los cuales deberán acreditar un mínimo de cinco (05) años de experiencia o deseable ocho (08) años en implementaciones y gestión de operación en la tecnología como similar, presentando certificados y/o constancias de trabajo en el que se indique el tiempo, así como el cargo ocupado, además contar con los certificados del fabricante que especifique la especialización en soluciones de WAAP a nivel Profesional y/o Experto. Declaraciones Juradas/ Cartas Notariales que acredite el curso. Deberá ser planilla directa del proveedor.

Requerimientos generales:

  - Generación y revisión de toda la documentación técnica del proyecto.

  - Ejecución de trabajos de implementación y migración.

  - Responsable técnico de los ingenieros que se encuentren asignados al proyecto por parte del Proveedor.

  - Primer nivel de escalamiento en caso de observaciones al diseño.

  - Un (01) Ingeniero especialista quien deberá contar la certificación WAAP a nivel Profesional y/o Experto vigente no menor a 3 años en la marca que represente. Deberá ser profesional titulado y/o bachiller en Ingeniería Electrónica, Sistemas o carreras afines, los cuales deberán acreditar un mínimo de cinco (03) años de experiencia en implementaciones similares, presentando certificados y/o constancias de trabajo en el que se indique el tiempo, así como el cargo ocupado, además contar con los certificados del fabricante que especifique la especialización en soluciones de WAAP o Declaraciones Juradas/ Cartas Notariales que acredite el curso. Este personal deberá estar involucrado en el desarrollo del proyecto, teniendo como actividad principal, la realización de tareas luego de los pases a producción. (Soporte post-ventana, monitoreo, actividades preventivas y correctivas).

- Se deberán presentar todos los perfiles técnicos que cumplan con lo solicitado en las propuestas técnicas que sean requeridas por cada empresa de Credicorp que lo requiera.

- El equipo de trabajo propuesto deberá participar en todas las etapas del proyecto de manera presencial o remota según la necesidad de cada empresa que lo requiera. Cualquier modificación del equipo de trabajo deberá ser notificada con 30 días de anticipación, previa autorización de la empresa de Credicorp solicitante. El reemplazo deberá contar con el perfil de los requisitos mínimos solicitados en los puntos anteriores y ser aprobado por la empresa Credicorp solicitante del servicio. El proveedor deberá enviar al menos el perfil de 02 ingenieros a fin de tener el feedback de la empresa solicitante.

- El equipo de trabajo propuesto se adecuará a la disponibilidad que tenga la empresa solicitante para la programación de las ventanas de mantenimiento hasta culminar la implementación total de la solución.

- Las actividades serán realizadas de manera presencial y/o remota por los expertos o perfiles que El Proveedor indique en su dimensionamiento.

- La modalidad remota o presencial será de acuerdo con la necesidad de cada empresa previa a cada actividad.

- El Proveedor deberá considerar los siguientes roles durante las etapas de migración y puesta en operación:

  - Especialistas Implementadores

  - Especialistas de Soporte luego del cambio

  - Coordinador de los cambios

  - Gestor de configuraciones.

- El equipo de trabajo propuesto deberá considerar que los trabajos a realizarse para la implementación y migración de la solución se realizará fuera de horario de oficina, fines de semana e incluyendo feriados no laborales y que cada trabajo deberá contar con un supervisor de actividades, el cual estará presente al inicio, así como al final de los trabajos contando con un acta de las actividades realizadas.

- El equipo de trabajo propuesto se hará cargo de la integración de lo adquirido con la arquitectura existente de la empresa solicitante. Esto incluye configuraciones y adecuaciones que se deban realizar sobre la red actual de cada empresa, que sean necesarios para la implementación.

- El equipo de trabajo propuesto deberá garantizar una eficiente gestión del proyecto utilizando una adecuada metodología en manejo de proyectos acorde al requerimiento. Asimismo, deberá manejar la documentación apropiada estableciendo juntamente con la empresa solicitante y los mecanismos de control, avances y entregables periódicos de acuerdo con el avance del proyecto.

## Documentación

A continuación, se describen la documentación mínima requerida para la solicitud de los servicios requeridos por cada empresa.

Esta será validada y aprobada por la empresa solicitante para su aceptación correspondiente.

| Área | Entregables |
| --- | --- |
| Planificación | Alcance del proyecto |
|  | Cronograma del proyecto |
| Instalación | Reporte de creación de Tenant WAAP Cloud |
|  | Reporte de Inventario plataforma y licencias |
| Diseño | Documento de diseño de alto nivel (HLD) |
|  | Documento de diseño de bajo nivel (LLD) |
|  | Topología editable |
| Integración | Plan de integración (MOP's) |
| Migración | Plan de migración (MOP's) |
| Operación | Informe final de la implementación de la solución |
|  | Guía hardening de la plataforma |
|  | Guía de triaje para validar el correcto funcionamiento de la plataforma |
|  | Guía de troubleshooting de la solución implementada |
|  | Monitoreo de KPIs relevantes de operación |
|  | Guía del fabricante para la Operación y Mantenimiento del equipo |

- El proveedor será responsable de remitir a la empresa Credicorp solicitante, toda la documentación requerida para la presentación del pase a producción, como procedimiento del cambio, topologías u otra información requerida, esta información deberá ser enviada con anticipación 15 días previos al pase a producción

- El Proveedor entregará toda la bibliografía técnica disponible para utilizar los elementos de la Solución ofertada, actualizada a la última versión. Se remitirá la documentación generada como producto de la implementación de la Solución y los manuales de operación, así como el mantenimiento básico, Bitácora de implementación y puesta en servicio de la solución, en formato impreso y en formato digital. Los manuales y documentos técnicos del fabricante que deben entregarse como parte de la implementación de la solución (por parte del Proveedor) serán entregados en formato digital en su idioma original.

## Entrenamiento

- El fabricante deberá realizar un workshop de la solución a implementar para el equipo técnico de la empresa Credicorp solicitante; esta actividad será realizada previo a la implementación de la plataforma. Y también podrá ser reiterada o solicitada por cada empresa del grupo cada vez que requieran la implementación de la plataforma en su infraestructura.

- El proveedor y el fabricante deberán realizar la transferencia de conocimiento considerando un mínimo de 07 días, esto luego de haber terminado la fase de migración, en esta actividad se detallarán las premisas de diseño y operación de la plataforma.

- El proveedor deberá considerar en su propuesta: Capacitación y certificación oficial del fabricante de manera local a dictarse en la sede o país de la empresa solicitante; de nivel profesional en temas referidos a la solución a implementar, este debe abordar los temas de implementación, configuración, monitoreo y troubleshooting. Considerar un total de 06 participantes en 02 grupos de 03 participantes. El proveedor es responsable de brindar las facilidades adecuadas para la capacitación (Local, cómputo, etc.).

- El proveedor deberá considerar en su propuesta: Capacitación en laboratorios oficiales del fabricante, con la misma plataforma y licenciamiento a suministrar en este proyecto (debe ser la misma plataforma y con las funcionalidades adquiridas en el presente proyecto). El proveedor es responsable de brindar los materiales adecuados y suficientes de modo de que cada ingeniero logre la práctica esperada a nivel Profesional. Los asistentes a los cursos de capacitación podrían varían según cada empresa de Credicorp. El proveedor es responsable de asumir todos los costos asociados para este entrenamiento. La capacitación deberá de tener el nivel adecuado de contenido que permita al personal de la empresa solicitante cumplir con las tareas de planificación, dimensionamiento, operación, configuración y mantenimiento. La capacitación debe incluir los siguientes puntos:

- Dimensionamiento de solución.

- Reconocimiento de la plataforma

- Implementación, configuración y administración WAAP a nivel Avanzado

- Actividad, monitoreo y registros (Logs)

- Detección y mitigación de ataques

- Generación de reportes

- Protección contra amenazas

- Módulos de Automatización de la plataforma ofertada

- Diagnóstico y solución de problemas (Troubleshooting) en WAAP

- Uso del total de sus funcionalidades.

- Crecimiento o expansión de la solución.

- Tunning y optimización de la plataforma.

- Reacción ante Contingencias.

- Best Practices

- Escalamiento de Problemas al soporte Técnico.

- Sistema de Gestión.

- Las capacitaciones deben considerar parte teórica y práctica en laboratorios especializados y acondicionados para cumplir con el mínimo de tópicos considerados.

- El proveedor debe brindar acceso a sus herramientas de capacitaciones oficiales para el personal que designe las empresas de Credicorp durante todo el contrato (Roles como CISO’s, ingenieros, analistas,  arquitectos, etc. que se designe).

- El Proveedor podrá proponer servicios de valor agregado para la buena administración, implementación y operación de la nueva infraestructura a implementar.

- Luego de la puesta en producción, se solicita tener 06 sesiones dentro de los 03 siguientes meses para absolver consultas de administración, diseño y operación.

## Acuerdos de niveles de servicio (SLA) y Penalidades

El propósito de los niveles de servicio (“SLA” para sus siglas en inglés) es asegurar una excelente calidad del servicio con precios razonables brindado por el proveedor. La empresa involucrada deberá hacer uso de los resultados mensuales del SLA para mejorar el servicio brindado.

El proveedor debe administrar los servicios, empleando las mejores prácticas, con la finalidad de lograr una satisfacción comprobada por los ejecutivos encargados de Credicorp y empresas subdsidiarias (clientes internos). El nivel de satisfacción y los mecanismos de medición, se establecerá dependiendo de cada indicador. Todas las mediciones se realizarán en días calendario.

A continuación, se detallan los Indicadores con los que será medido el Proveedor y las Penalidades que se aplicarán en caso de incumplimiento:

- Tiempo de entrega de Tenant:

  - Indicador

Mide el cumplimiento del Plazo de Entrega establecido entre las partes por cada fase.

Fórmula: En caso de incumplimiento, se miden los días calendario de retraso una vez vencido el Plazo de Entrega establecido.

| Rango | Días de retraso |
| --- | --- |
| 1 | De 1 a 15 días |
| 2 | De 16 a 20 días |
| 3 | De 21 a 25 días |
| 4 | De 26 días |

  - Penalidad:

En caso de incumplimiento se aplicarán las siguientes penalidades:

| Rango | Días de retraso | Penalidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | De 1 a 15 días | 2% |
| 2 | De 16 a 20 días | 3% |
| 3 | De 21 a 25 días | 4% |
| 4 | De 26 días | 5% |

A partir del día 26 se aumentará un 1% de penalidad por cada día de retraso.

La Penalidad aplica sobre el valor total de compra del total del proyecto. No se aceptarán entregas parciales.

Se tendrá un monto máximo acumulable de la penalidad del 10% del valor total de los bienes y de llegar a ese límite Credicorp está en la potestad de resolver el contrato.

- Tiempo de Implementación y migración:

  - Indicador

    - Se miden los retrasos atribuibles al Proveedor.

    - Se mide como un porcentaje de desviación considerando el número de días útiles real entre el número de días útiles planificados.

    - Para el inicio de la implementación el Proveedor debe garantizar el cumplimiento de los perfiles técnicos requeridos, en caso de su incumplimiento no se iniciará la implementación que generará retraso en el proyecto atribuible al Proveedor, con la cual se podrá ejecutar la Carta Fianza.

    - El Porcentaje de Desviación se mide sobre la fecha fin de la Implementación de cada uno de los servicios de cada lote. (% días retrasados sobre fecha prevista de fin de implementación)

| Rango | % de retraso |
| --- | --- |
| 1 | De 3% a 5% |
| 2 | Más de 5% a 7% |
| 3 | Más de 7% a 10% |
| 4 | Más de 10% |
| 5 | Más de 30% |

  - Penalidad

| Rango | % de retraso | Penalidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | De 3% a 5% | 2% del valor total del proyecto |
| 2 | Más de 5% a 7% | 4% del valor total del proyecto |
| 3 | Más de 7% a 10% | 8% del valor total del proyecto |
| 4 | Más de 10% | 15% del valor total del proyecto |
| 5 | Más de 30% | Aplicación de Carta Fianza |

En caso de incurrir en penalidades, el Proveedor generará una nota de crédito/débito equivalente al monto de la penalidad.

Se tendrá un monto máximo acumulable de la penalidad del 10% del valor total de los bienes y de llegar a ese límite Credicorp está en la potestad de resolver el contrato.

- Rotación de personal.

Es importante que el proveedor cuente con una estructura adecuada que garantice la plena continuidad de los servicios ofertados en este RFP. Por tal motivo, la rotación producto de renuncias, retiro de personal, abandono de trabajo, entre otros, salvo conformidad de la empresa Credicorp será medido dentro de los acuerdos de servicio.

- Indicador

    - Cantidad de rotación de personal no solicitada por Credicorp.

    - Cantidad de rotación de personal a solicitud de Credicorp por problemas de desempeño comprobados o por cambios en la situación crediticia, penal o policial o por alguna acción que compromete la estabilidad operativa o reputacional de las empresas Credicorp. Los criterios de desempeño se definirán en el método de cálculo de este SLA.

| Medición | Frecuencia |
| --- | --- |
| A+B£2 | Trimestral |
| A+B£5 | Anual * |

* Este SLA significa que se puede cumplir en todos los trimestres con el SLA, pero fallar en el SLA a nivel anual.

- Penalidad:

| Medición | Penalidad |
| --- | --- |
| A+B£2 | 10% |
| A+B£5 | 10% |

La penalidad se aplicará sobre el monto total de implementación pendiente al momento de la ejecución de la penalidad. Del mismo modo, en caso se supere las 02 rotaciones, Credicorp está en potestad de poder resolver el contrato.

- Disponibilidad de la operación de la plataforma:

La plataforma debe garantizar altos tiempos de operación, para la disponibilidad de la plataforma y este no debe ser menor al 99.9999% anual, en caso de incumplimiento se aplicarán penalidades.

Forma de medición:

  - •	Disponibilidad de la plataforma en el año / total del año.

El porcentaje (%) de la penalidad se aplicará sobre la factura mensual del servicio.

| INDICADOR | MEDICIÓN | META | PENALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad de la plataforma en el año | Mínimo 99.99% | 99.9997 -99.9998 % | 5% |
|  |  | 99.9995 – 99.9997% | 10% |
|  |  | <99.9995% | 15% |

- Tiempo de atención para revisión y resolución de incidentes

Se solicita al Proveedor el cumplimiento de los siguientes indicadores como parte del servicio durante toda la duración del proyecto.

- Definición de severidad (1)

| SEVERIDAD | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo I | Una o más aplicaciones críticas de cada empresa Credicorp caídas, degradadas o con alto riesgo de caída, situación que comprometa la continuidad operativa de la empresa. |

- Tiempos máximos de respuesta y resolución de problemas.

| SEVERIDAD | Disponibilidad del servicio | Tiempo de respuesta | Tiempo de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo I | 24h*7*365 | 15 min | 30 min |

Tiempo de respuesta: Tiempo que tiene el proveedor para asignar un ingeniero y subir a la sesión de troubleshooting (Diagnóstico y descarte) con la empresa Solicitante del Servicio. Así como asegurar la presencia del Ingeniero o soporte del Fabricante en el mismo plazo.

Tiempo de resolución: Tiempo que tiene el proveedor para resolver el incidente reportado, una vez se haya iniciado la sesión de troubleshooting.

- Penalidades

La meta de cumplimiento por alcanzar es la siguiente:

| Indicador | Meta | Medición |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta | > 90% | Desde la primera llamada de la empresa Credicorp |
| Tiempo de resolución | > 90% | Desde la primera llamada de la empresa Credicorp |

El cálculo del valor mensual de cada indicador se realizará de la siguiente manera:

- Si en el mes 5 se cuenta con 10 incidencias de severidad Tipo I y en 10 de ellas se cumplió con el SLA de tiempo de respuesta, entonces se tendrá un valor del 100% para dicho indicador.

- En caso no se presenten incidencias de algún tipo de severidad específico, se considerará 100% para dicho indicador

- Tiempo de Atención de requerimientos:

Se solicita al Proveedor el cumplimiento de los siguientes indicadores como parte del servicio durante toda la duración del proyecto.

- Definición de urgencia

| URGENCIA | Descripción |
| --- | --- |
| Alto | Requerimiento de importancia alta para la empresa como recolección de información por auditoría, un cambio urgente para prevenir un posible incidente, cambios de configuración ante un fallo en las políticas. |
| Medio | Requerimiento de importancia media como programar sesión con fabricante, pruebas de descarte, entre otros. |
| Bajo | Requerimiento menor como generación de reportes, cambios programados, recolección de información histórica entre otros, generación de planes de trabajo (MOP). |

- Tiempos máximos de respuesta y atención del requerimiento.

| URGENCIA | Disponibilidad del servicio | Tiempo de respuesta | Tiempo de atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 24h*7*365 | 30 min | 1 hora |
| Media | 24h*7*365 | 1 hora | 2 horas |
| Baja | 24h*7*365 | 2 horas | 4 horas |

Tiempo de respuesta: Tiempo que tiene el proveedor para asignar un ingeniero y contactar al solicitante vía telefónica o correo. Así como asegurar la presencia del Ingeniero o soporte del Fabricante en el mismo plazo.

Tiempo de atención: Tiempo que tiene el proveedor para atender el requerimiento solicitado, una vez se haya asignado al ingeniero por parte del proveedor.

- Penalidades

A continuación, se detalle el cálculo de medición y el porcentaje de penalidad que se aplicará a la facturación mensual en casos de no llegar a la meta establecida.

- Cantidad de requerimientos que no cumplieron los tiempos de respuesta/ total de requerimientos del mes.

- Cantidad de requerimientos que no cumplieron los tiempos de atención/ total de requerimientos del mes.

| INDICADOR | META | PENALIDAD |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta | 90 - 95 % | 1% |
|  | 85 - 90% | 3% |
|  | <85% | 5% |
| Tiempo de atención | 90 - 95 % | 1% |
|  | 85 - 90% | 3% |
|  | <85% | 5% |

Consideraciones:

- En caso no se presenten requerimientos de algún tipo específico, se considerará 100% para dicho indicador.

- Los tiempos de respuesta y atención se evidenciarán de acuerdo con la hora registrada en los correos y tickets generados para la atención del caso.

### SLA de Reportería

El proveedor deberá proporcionar informes RCA por cada evento que impacte a la operación de las empresas de Credicorp y este debe ser entregado en un plazo menor a 24 horas luego de haber superado el incidente. En caso de entregarse después de las 24 horas, se aplicarán penalidades por cada día de demora.

Forma de medición:

- Por cada 24 horas de retraso en la entrega se aplica 1% penalidad de la facturación mensual.

| INDICADOR | MEDICIÓN | META | RANGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo emisión del informa RCA | Cada 24 horas | > 24 horas | 1% |
|  |  | > 48 horas | 2% |
|  |  | > 72 horas | 3% |

### SLA de Informes de servicio

El proveedor deberá proporcionar informes del servicio gestionado de forma mensual y este debe ser entregado hasta el tercer día hábil del siguiente mes. En caso de incumplimiento, se aplicarán penalidades por cada día de retrasado.

Forma de medición:

- Por cada día de retraso en la entrega se aplica 1% penalidad de la facturación mensual.

| INDICADOR | MEDICIÓN | META | RANGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo emisión del informe mensual del servicio | Cada 01 día | > 01 día | 1% |
|  |  | > 02 días | 2% |
|  |  | > 03 días | 3% |

## Período de Vigencia y Contratación

## Vigencia del Servicio/Bien

Credicorp requiere la implementación de una solución WAAP, a solicitud de cada empresa que conforma el Grupo Crédito, así como la contratación del servicio de soporte y mantenimiento de la solución.

La vigencia del servicio de soporte y mantenimiento correrá desde la fecha de culminación de la implementación.

Credicorp se reserva el derecho de poder contratar los servicios y la solución del Postor ganador del presente concurso a un plazo de 03 años o 05 años.

## Contratación

Plazos del Concurso:

| Invitación a Concurso | 19/08/26 |
| --- | --- |
| Consultas al BCP | -/-/26 |
| Entrega de Propuestas | -/-/26 – -/-/26 |

Las fechas están sujetas a cambios, de acuerdo con necesidades de Credicorp.

## Garantías Requeridas

## Pólizas (POR VALIDAR)

| Pólizas | Monto a asegurar US$ |
| --- | --- |
| Póliza de Responsabilidad Civil | 100,000 |
| Póliza de Deshonestidad | 25,000 |

Las cuales deben ser entregadas 15 días calendario después de la fecha de adjudicación.

A continuación, se brinda una descripción y consideraciones especificadas para cada póliza:

Póliza de Deshonestidad

Cubre las pérdidas de dinero, valores u otros bienes efectivamente sufridos por el ASEGURADO durante la vigencia de la Póliza, directamente de cualquier Acto de Deshonestidad cometido por cualquier Trabajador, sea que éste haya actuado solo o en colusión con otras personas.

Adicionalmente se deberá de incluir la siguiente condición especial:

“La presente póliza se amplía a cubrir la apropiación ilícita y/o actos deshonestos que cometa el personal del Asegurado sobre los bienes de propiedad del BANCO de Crédito del Perú, mientras efectúa operaciones, labores y/o cumplimientos del contrato entre el Asegurado y el BANCO de Crédito del Perú”

Así mismo el BCP deberá considerarse como beneficiario en la Póliza de Deshonestidad, en caso de que un trabajador del proveedor cometa una deshonestidad que afecten los intereses del BCP.

Póliza de Responsabilidad Civil General:

Se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual por daños corporales y/o materiales ocasionados a sus clientes, terceros y/o a las instalaciones del BCP.

Adicionalmente recomendamos se incluya las siguientes clausulas.

- BCP como asegurado adicional.

- Responsabilidad Civil  Patronal: Cubre las reclamaciones que presenten los trabajadores del asegurado contra el asegurado; para este caso en particular el BCP es asegurado adicional de la póliza y tiene un potencial riesgo de reclamaciones de los trabajadores del proveedor en caso de daños físicos y/o materiales sufridos dentro de las instalaciones del BANCO, cabe resaltar que : si la causa próxima es generada por responsabilidad del BCP, el siniestro será responsabilidad del BCP y no se utilizara la póliza del proveedor, solamente se utilizara la póliza en caso la causa próxima NO sea generada por el BCP.

- Responsabilidad Civil Cruzada:  Cubre las reclamaciones que se presenten entre asegurados de la póliza; es decir, sin esta cláusula la póliza no podría utilizarse para proteger los intereses del BCP.  Ten en cuenta que debe mencionar lo siguiente:

“No obstante lo que se establece en contrario en las Condiciones Generales de la Póliza y sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este Seguro se aplicará hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, a cada uno de los que aparecen indicados como ASEGURADOS en dichas condiciones particulares (entre ellos contratistas y subcontratistas que prestan servicio al asegurado) como si a cada uno de ellos se le hubiere extendido una póliza por separado”.

Se menciona el texto, dado que en algunas Compañías Aseguradoras la cláusula cubre: “las reclamaciones entre subcontratistas”, con lo cual este texto limita la cobertura de la póliza.

Póliza de Responsabilidad Civil Profesional:

Cubre las pérdidas pecuniarias a consecuencia de errores, negligencias y omisiones cometidos por el ASEGURADO, es decir, el LOCADOR en el ejercicio de las actividades que desarrollan para sus CLIENTES.

La póliza debe incluir dentro de sus condiciones especiales o endoso modificatorio, un texto que señale lo siguiente:

“La presente póliza se amplía a cubrir todos los reclamos y/o demandas generadas en contra del asegurado a consecuencia de la prestación del servicio realizado durante el periodo contractual entre el proveedor y el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, por lo que se contará con la cobertura incluso si estos reclamos y/o demandas son realizados con posterioridad al vencimiento de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional. En ese sentido BANCO DE CREDITO DEL PERU gozará del derecho a presentar ante [nombre de la compañía de seguros] directamente un reclamo ante el solo conocimiento de un evento que pudiera ser amparado bajo la presente póliza y de ser informado oportunamente de su eventual renovación, anulación, suspensión de cobertura o cualquier modificación sobre el contenido de esta que afecte sus intereses”.

Póliza de Cyber Risk:

Cubre las pérdidas ocasionadas por daño a activos digitales e interrupción consecuencial del negocio, debido a ataque cibernético externo. También cubre pérdidas ocasionadas por indemnización a terceros debido a responsabilidad por afectación a privacidad, confidencialidad y seguridad de información de sus clientes.

La póliza debe incluir dentro de sus condiciones especiales o endoso modificatorio, un texto que señale lo siguiente:

"La presente póliza se amplía a cubrir las pérdidas ocasionadas por daño a activos digitales e interrupción consecuencial del negocio que sufra BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, debido a ataque cibernético externo que sufra el ASEGURADO PRINCIPAL mientras efectúa operaciones, labores y/o cumplimientos de cualquier contrato entre éste y el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, quien solo para estos casos será considerado como BENEFICIARIO y ASEGURADO ADICIONAL de la póliza. Asimismo, se amplía a cubrir todos los reclamos y/o demandas de terceros generados por afectación a privacidad, confidencialidad y seguridad de información de clientes del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ a consecuencia de la prestación del servicio realizado durante el periodo contractual entre el proveedor y el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, por lo que se contará con la cobertura incluso si estos reclamos y/o demandas son realizados con posterioridad al vencimiento de la póliza. BANCO DE CREDITO DEL PERU gozará del derecho a presentar ante [nombre de la compañía de seguros] directamente un reclamo, ante el solo conocimiento de un evento que pudiera ser amparado bajo la presente y con derecho a ser informado oportunamente de su eventual renovación, anulación, suspensión de cobertura o cualquier modificación sobre el contenido de esta que afecte sus intereses”

## Carta Fianza

No Aplica

## Homologación

De acuerdo con nuestras políticas de contratación de bienes y servicios, Credicorp requiere que el o los proveedores adjudicados inicien un proceso de homologación.

Una vez emitida la carta de adjudicación, Credicorp comunicará al proveedor la empresa que realizará el proceso de homologación.

La homologación deberá estar vigente durante el servicio contratado y deberá realizarse dentro de los primeros 2 meses de otorgado el servicio.

El costo de este proceso, así como, sus renovaciones anuales correrán a cuenta del proveedor (costo aproximado S/. 500).

Proveedor no domiciliado están exonerados de este campo.

- Propuesta Económica

La adjudicación debe estar detallada de acuerdo con cada servicio propuesto, software, mantenimiento y soporte. Las propuestas deben ser expresadas en dólares.

El Proveedor deberá presentar propuestas económicas en los Escenarios de Suscripción en plazo de 03 años y 05 años, además de un tarifario para las licencias.

Se adjunta en los anexos del presente documento el formato que se deberá de usar para realizar las cotizaciones pertinentes, en caso deseen añadir algún concepto, hacerlo en hojas de cálculo adicionales en el mismo archivo.

No se recibirán otros formatos de cotización.

- Criterios por evaluar

- Precio.

- Cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas.

- Propuesta de implementación:

  - Cronograma de implementación y optimización del servicio.

Este Cronograma deberá incluir el detalle de las tareas a realizar y el tiempo estimado (meses, días, horas) de las tareas.

- Valor agregado.

- Entregables Adicionales (Indispensables) de la Propuesta Técnica:

  - Demostrar el número de Años de Experiencia en el mercado para servicios similares a los requeridos

  - Deberá indicar como referencia a sus Clientes más importantes y contactos.

  - Deberá proporcionar todo el detalle técnico necesario para la implementación de la solución, un mapa de la arquitectura propuesta para la solución, así como incluir alternativas para la gestión on-premise, con el uso de agentes y sin agentes, así como los requerimientos técnicos para cada escenario.

  - Deberá proporcionar la fórmula para el dimensionamiento y los valores que requieren para la implementación de su solución.

  - El proveedor deberá proporcionar qué tipo de información será resguardada por la herramienta y confirmar si la información es parametrizable.

- Subcontrataciones

En caso el (los) Proveedor(es) vean conveniente la subcontratación de algún servicio necesario para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este pliego, el Proveedor de servicio asume la responsabilidad y calidad de los resultados de los trabajos realizados por la empresa subcontratada. El líder técnico del proyecto por parte del proveedor no puede ser subcontratado.

Además, las partes convienen que el Proveedor de Bienes y Servicios será directamente responsable ante Credicorp por los perjuicios que se puedan generar, a esta última, con motivo de infracciones al presente pliego que se produzcan por hecho o responsabilidad del personal a cargo del proveedor de servicio o terceros subcontratados.

En todos los casos, el Proveedor será el único responsable frente Credicorp por los servicios subcontratados y deberá, por tanto, asegurarse que la empresa subcontratista cumpla con todas las obligaciones establecidas en el contrato, así como en lo dispuestos en las normas legales vigentes.

- Consideraciones de la evaluación

- Credicorp evaluará que los proveedores participantes incluyendo sus accionistas, representantes legales y principales gerentes cumplan de forma consistente las leyes, reglamentos y otros requisitos de los reguladores locales y de las plazas en las que opere el proveedor. Además de demostrar un comportamiento ético ejemplar, una situación financiera adecuada, un cumplimiento oportuno de las obligaciones con su personal, entidades financieras y proveedores entre otros.

- Los proveedores que resulten con referencias negativas durante esta evaluación quedarán automáticamente descalificados.

- El objetivo del Concurso es cotizar los bienes y servicios requeridos por Credicorp y que el POSTOR puede ofrecer. La recepción de propuestas de los Postores no significará que Credicorp estará obligado a contratar a algunos de éstos.

## 5.1 Requisitos para participar del Evento

Los Proveedores Potenciales serán empresas registradas por Credicorp y su participación en el Evento implica que:

- Se comprometen a enviar una propuesta técnico - comercial en los términos descritos en el numeral 2 de este documento.

- El proveedor declara que está libre de cargos en SUNAT. En caso haya tenido problemas con esta entidad en los últimos 3 años, deberán informar al respecto.

- Aceptar las condiciones del RFP e indicar esto de manera textual en la propuesta técnica. Asimismo, si hubiera alguna contradicción entre la propuesta técnica del proveedor y el RFP prevalecerá lo indicado en el RFP desde el momento que el Proveedor acepta esta condición.

## 5.2 Entregable Técnico – Comercial

Las propuestas técnico-comerciales serán evaluadas y calificadas mediante un sistema de puntaje según los atributos que diferencien cada alternativa a criterio de Credicorp. El envío de la documentación solicitada es responsabilidad exclusiva del Proveedor Potencial.

Las propuestas técnico - comerciales serán evaluadas conforme a los criterios y especificaciones de este documento, Credicorp notificará al proveedor los resultados de la evaluación de las propuestas.

En caso decidiera no participar en la licitación, deberá presentar una carta indicando el motivo de la no participación en la fecha señalada para la presentación de propuestas, caso contrario no será considerado para posteriores licitaciones de Credicorp.

La postura ganadora será aquella que contemple las mejores condiciones para las empresas del grupo Credicorp, tanto comerciales como técnicas.  Para las condiciones técnicas Credicorp podrá asignar un puntaje a la propuesta de cada proveedor, en función a su propuesta presentada y en función a un Análisis de Valor, lo que los beneficiará en el desarrollo de la licitación.  El Proveedor Ganador no necesariamente será el que ofrezca los costos más bajos.

Credicorp puede decidir adjudicar a uno o más proveedores o declarar desierta la licitación.

## 5.3 Descalificación

Un POSTOR puede ser descalificado durante el proceso del concurso si ocurre alguno de los siguientes eventos:

- Incumple el Compromiso de Confidencialidad.

- Provee información falsa o tendenciosa.

- Trata de contactar a empleados o contratistas del BCP (que no sean los autorizados por BCP) durante el proceso de selección para obtener información que pudiera generar cualquier tipo de ventaja.

- No cumple los hitos establecidos.

- No sigue las instrucciones del Concurso indicadas por el área de Negociación

## 5.4 Contacto

Los Proveedores Potenciales podrán enviar sus consultas dentro las fechas indicadas en el cronograma a través de Ariba, la persona de contacto durante todo el proceso será;

| Datos | Descripción |
| --- | --- |
| Contacto | Mauricio Rojas |
| Cargo | Analista de negociación y Gestión proveedores Corporativo |
| Teléfono | ------------ |
| Mail | mauriciorojas@bcp.com.pe |

- Términos de Contratación:

- La vigencia del contrato de compra o suscripción tendrá un plazo de 03 años o 05 años, los precios fijados para los servicios deben tener el mismo plazo.

- En la etapa de evaluación de la propuesta, el RFP puede sufrir modificaciones a raíz de la propuesta del proveedor. Dichas modificaciones serán manifestadas oportunamente al Proveedor para que lo incluyan en la propuesta final, en caso el BCP decida continuar con el proceso de Adjudicación.

- Las empresas del grupo Credicorp podría dar de baja el contrato en caso de incumplimiento de 03 meses consecutivos de los SLA´s por parte del Proveedor o 04 meses de incumplimiento de los SLA’s en el periodo de 1 año o por cualquier otro incumplimiento respecto a los requerimientos o especificaciones técnicas u operativas.

- El proveedor deberá aceptar todos los términos del contrato, pudiendo incluir en los anexos, cualquier modificación que se solicite, siempre y cuando ésta no comprometa ni contradiga las cláusulas del contrato, y sea aprobado por ambas partes.

- Anexos:

Anexo 1: Formato de consultas

Anexo 2: Modelo de contrato (DRAFT)

Anexo 3: Carta compromiso de modelo de contrato

Anexo 4: Plantilla económica

Anexo 5: Cuestionario de ciberseguridad

Anexo 6: Matriz de Requerimientos Funcionales, servicio, soporte y técnicos